中央财政森林生态效益补偿项目项目

支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 密云区2022年中央财政森林生态效益补偿 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市密云区园林绿化局 |  |  |  | 实施单位 |  | 相关镇政府 |  |
| 项目属性 |  | 延续 |  |  |  | 项目期 |  | 2年 |  |
| 项目负责人 |  | 周铁军 |  |  |  | 联系电话 |  | 69041452 |  |
| 项目资金（万元） |  | 资金总额： |  | 1805万元 |  | 年度资金总额： |  | 1805万元 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1805万元（中央财政资金） |  | 其中：财政拨款 |  | 1805万元（中央财政资金） |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 绩效目标 | 总体目标 |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 完成34600亩国家级公益林管护工程建设项目 |  |  |  |  | 完成34600亩国家级公益林管护工程建设项目 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: |  | 完成34600亩林木抚育任务 | 数量指标 | 指标1: |  | 完成34600万亩林木抚育任务 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1: |  | 各项抚育措施达到设计标准 | 质量指标 | 指标1: |  | 各项抚育措施达到设计标准 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1: |  | 2022年1-3月完成作业设计编制； 2022年4-5月完成批复，组织施工招投标 2022年6-11月底完成施工 | 时效指标 | 指标1: |  | 2022年1-3月完成作业设计编制； 2022年4-5月完成批复，组织施工招投标 2022年6-11月底完成施工 |
|  |  |  | 指标2； |  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 1.项目竣工拨到85% 2.完成四方验收拨到97% 3.完成决算审核拨到100% | 成本指标 | 指标1: |  | 1.项目竣工拨到85% 2.完成四方验收拨到97% 3.完成决算审核拨到100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  | 指标2： |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1: |  | 雇佣本地农民增加区域农民工收益。 | 经济效益指标 | 指标1: |  | 雇佣本地农民增加区域农民工收益。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1: |  | 带动就业增长率 | 社会效益指标 | 指标1: |  | 带动就业增长率 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 促进林木生长，提高林份质量，提升森林水源涵养能能力。 | 生态效益指标 | 指标1: |  | 促进林木生长，提高林份质量，提升森林水源涵养能能力。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 增加碳汇储量，提升空气质量。 | 可持续影响指标 | 指标1: |  | 增加碳汇储量，提升空气质量。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  | 指标2： |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: |  | 群众满意度明显提高 | 服务对 象满意 度指标 | 指标1: |  | 群众满意度明显提高 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  | 指标2： |  |  |