附件5

北京市密云区生态保护2025年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生态环境质量状况目标 |
| 1 | 目标任务 | 生态环境质量指数（EI）力争稳中向好。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区委生态文明委成员单位 | 各镇街（地区）中关村密云园管委会 |
| 二、强化生物多样性保护 |
| 2 | 强化工作机制 | 建立生物多样性保护协调工作机制。统筹提升生态环境质量，推进生态保护修复监管工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区生态环境局区园林绿化局区农业农村局市规划自然资源委密云分局区国资委区水务局 | 各镇街（地区）中关村密云园管委会 |
| 3 | 加强监测评估 | 按照国家及北京市相关技术规范，开展生物多样性观测工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区生态环境局区园林绿化局区农业农村局 | 区水务局密云水库综合执法大队各镇街（地区）中关村密云园管委会 |
| 4 | 强化外来入侵物种防控 | 按市级部门要求，加强全区农业外来入侵物种防控，开展农业外来入侵物种常态化监测。做好引进植物审批监管和美国白蛾等外来入侵物种的监测与综合治理。 | 年底前 | 区农业农村局区园林绿化局 | 区水务局区生态环境局市规划自然资源委密云分局 |
| 5 | 保护重点生物遗传资源 | 按市级部门要求，推动构建区级林草种质资源库体系，持续开展林草种质资源收集工作。 | 年底前 | 区园林绿化局 |  相关镇 |
| 加强重点农作物、畜禽、水产等种质资源保护。 | 年底前 | 区农业农村局 | 相关镇 |
| 6 | 加强执法检查 | 依法查处破坏陆生野生动植物资源及栖息地、侵占和破坏林木种质资源等违法行为。对陆生野生动物及其制品交易进行监督检查。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 密云水库综合执法大队区公安分局区市场监管局相关镇 |
| 依法查处破坏水生野生动植物资源及栖息地、侵占和破坏农作物种质资源以及擅自引进、释放、丢弃外来物种等违法行为。对水生野生动物及其制品交易进行监督检查。 | 年底前 | 区农业农村局 | 区园林绿化局区水务局密云水库综合执法大队区公安分局区市场监管局相关镇 |
| 三、维护生态空间格局稳定性 |
| 7 | 加强重要生态空间监督管理 | 严格落实国土空间用途管制，加强生态保护红线内临时用地管理。 | 年底前 | 市规划自然资源委密云分局 | 市规划自然资源委密云分局相关镇 | —— |
| 按照市级部门统一部署，开展生态保护红线和自然保护地等重要生态空间的生态环境监督工作，落实属地职责，对人类活动问题线索核实处理。 | 年底前 | 区生态环境局区园林绿化局 | 区生态环境局区园林绿化局各镇街（地区）中关村密云园管委会 | 区水务局区农业农村局市交通委密云公路分局区文化和旅游局 |
| 做好自然保护地和生态保护红线的日常管理和例行巡查，开展人类活动问题的监测、核查、整改；严格查处不符合空间管控要求的违法违规行为。 | 年底前 | 区生态环境局区园林绿化局市规划自然资源委密云分局区水务局区文化和旅游局 | 市交通委密云公路分局相关镇 |
| 8 | 加强资源开发利用活动监督 | 加大对矿产资源私挖盗采活动的打击力度，严格查处违法违规开采行为。落实联动执法工作机制，强化行政执法与刑事司法的有效衔接，对涉嫌违法犯罪问题及时移送司法机关追究刑事责任。 | 年底前 | 市规划自然资源委密云分局 | 区生态环境局区公安分局区检察院区城市管理委 |
| 9 | 统筹推进实施生态保护修复 | 按照市级部门统一部署，全面完成“十四五”期间总面积约66公顷的废弃矿山治理任务及总面积约555.3公顷的区属国有矿山治理任务。 | 年底前 | 市规划自然资源委密云分局区国资委 | 市规划自然资源委密云分局区国资委相关镇 | 区园林绿化局区水务局区农业农村局区生态环境局 |
| 推进园林绿化“增绿提质”和自然带营建工作，加强绿地建设，建设休闲公园、城市森林、口袋公园及小微绿地等，完成市级下达任务。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区园林绿化局区园林绿化中心各镇街（地区）中关村密云园管委会 | —— |
| 开展立体绿化，有效提升绿视率。推进建筑物墙面、围栏、围墙垂直绿化，优化乔灌草立体结构；推进试点花园示范街区建设；结合老旧小区改造，持续推动花园住区建设；开展绿视率调查监测，科学评价生态建设成效。 | 年底前 | 区园林绿化局区园林绿化中心 | 区园林绿化局区园林绿化中心区住房城乡建设委区交通局区生态环境局相关镇街（地区）中关村密云园管委会 | 市规划自然资源委密云分局 |
| 在满足防洪排涝安全的前提下，对具备条件的硬质化河流水库岸线进行自然化改造和生态修复，恢复自然岸线，并加强河流水库现状自然岸线保护。 | 年底前 | 区水务局 | 区水务局相关镇 | 区发展改革委 |
| 9 | 统筹推进实施生态保护修复 | 营建森林湿地复合系统，推进密云新城子镇大角峪西沟小微湿地示范区建设。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 新城子镇 | —— |
| 10 | 加强生态监测 | 配合市级部门推动密云水库国家生态质量综合监测站建设，提升区域综合生态监测能力。 | 年底前 | 区生态环境局 | 密云水库综合执法大队 |
| 四、促进生态保护可持续发展 |
| 11 | 推进区域生态协同治理 | 按照市级部门要求，推进燕山－塞罕坝国家公园建设。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区委宣传部区委编办区发展改革委区司法局区财政局市规划自然资源委密云分局区生态环境局区交通局市交通委密云公路分局区水务局区农业农村局区文化和旅游局相关镇街 |
| 11 | 推进区域生态协同治理 | 加强与承德市相关部门合作，持续开展鸟类等野生动物联合保护行动，协同防控美国白蛾、松材线虫等有害生物。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区农业农村局区公安分局 |
| 12 | 开展生态环境质量评价 | 推动建立生态环境质量指数统筹协调工作机制，对生态用地变化线索组织开展实地核查，提升生态保护精细化水平。 | 年底前 | 区生态环境局区园林绿化局 | 区生态环境局区园林绿化局相关镇 | 区水务局区农业农村局市交通委密云公路分局区文化和旅游局 |
| 13 | 开展GEP-R核算和应用 | 以生态系统调节服务价值（GEP-R）不降低为底线，配合市级相关部门稳步推进GEP-R核算结果在全市横向交换补偿中的应用。 | 年底前 | 区发展改革委区生态环境局 | 市规划自然资源委密云分局区住房城乡建设委区水务局区农业农村局区文化和旅游局区园林绿化局区气象局国家统计局密云调查队各镇街（地区）中关村密云园管委会 |
| 13 | 开展GEP-R核算和应用 | 配合市级部门开展年度GEP-R核算工作。 | 年底前 | 区生态环境局区统计局 | 区发展改革委市规划自然资源委密云分局区住房城乡建设委区水务局区农业农村局区文化和旅游局区园林绿化局区气象局国家统计局密云调查队各镇街（地区）中关村密云园管委会 |
| 配合市级部门做好优化以生态贡献为导向的纵向生态补偿及GEP-R核算结果在综合性生态保护补偿中的应用。 | 年底前 | 区发展改革委区财政局 | 区生态环境局各镇街（地区）中关村密云园管委会 |
| 14 | 深化生态文明示范创建 | 巩固“国家生态文明建设示范区”和“两山”实践创新基地创建成果，持续落实《北京市密云区生态文明建设规划（2018-2025年）》和《北京市密云区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》。落实年度目标任务和工程项目，努力提高示范水平，提升“两山”转化成效。推动落实生态文明示范创建后评估长效机制。谋划开展《北京市密云区生态文明建设规划（2018-2025年）》和《北京市密云区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》修编工作。 | 持续推进 | 区生态环境局 | 区委生态文明委成员单位 | 各镇街（地区）中关村密云园管委会 |
| 15 | 加强国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作 | 全面落实《北京市密云区“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作实施方案》，不断提升区域水源涵养能力。按照市级部门要求，谋划编制《北京市密云区“十五五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作实施方案》。 | 持续推进 | 区生态环境局 | 区委生态文明委成员单位 | 区民政局各镇街（地区）中关村密云园管委会 |