附件2：

《密云区农村污水（供水）治理三年行动实施方案（2023年-2025年）》

的起草说明

- 指导思想

- 以习近平生态文明思想和总书记重要回信精神为指导，以《北京市全面打赢城乡水环境治理歼灭战三年行动方案（2023年-2025年）》为依据，本着“分区分类治理生活污水，因地制宜确定农村污水治理方式”的原则，结合密云区实际，编制实施方案。补齐农村地区水环境治理短板；坚持因地制宜、集散结合，优先选用符合农村地区实际、运行费用低、管护简便的污水治理模式。采用“污水收集管网+厂站”模式，解决位于城乡结合部、水源保护区范围内及人口密集等重点村庄污水集中处理问题；其他村庄采用分散处理模式，解决农村生活污水处理问题。

- 目标任务

- 通过2023年-2025年农村污水（供水）治理三年行动方案治理污水（供水），至2025年采取“集中处理”或“分散方式”完成全区农村污水治理工作，达到“农村地区生活污水得到全面有效治理”的工作目标。

- 主要内容

- 1.密云区农村污水（供水）治理情况：密云区330个村庄污水治理情况分为：“污水收集管网+厂站”模式治理241个村、“分散治理”方式（包括小型一体化设备、三格化粪池）治理81个村、因拆迁或无村庄规划未列入治理计划的8个村。

- 2.主要建设内容：完善户内污水收集系统，新建或改建污水管网、污水处理站、中水回用池；改建供水管网，安装水表等

- 3.密云区农村污水（供水）治理建设模式：由市、区两级政府投资建设，各镇政府为建设主体实施；资金来源除申请市发改委补助污水骨干管网投资的90%外，区政府通过申请债券资金、争取生态补偿资金等方式筹措。项目实施流程包括项目启动、前期手续办理、施工准备和组织实施、竣工验收、运营付费阶段。