2021年6月区2021年重要民生实事进展情况表
承办单位：发改委                     填报日期：2021-06-25
	项目序号
	16
	完成期限
	2021-12-31

	项目名称
	在7个镇街实施老旧公园和休闲步道改造、荒地复绿等环境改造提升，改善群众身边环境。

	年度完成目标
	组织项目主体进行竣工验收工作，完善各类资料并在各媒体平台组织成果宣传。


	是否符合预案
	是

	完成情况（请在
（）内划勾，并填
写相关数据）
	（√）已完成全年任务（具体完成时间为2021-06-25）
（ ）本阶段进展顺利（已完成比率为 %）
（ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为）
（ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为）

	完成情况
	截至6月25日，7个镇街实施老旧公园环境改造提升项目已全部完成，完成年度任务100%。 冯家峪镇冯家峪村环境提升项目：新装上峪10米高路灯杆7盏（中华灯）、栽种树木6000平，铺设地砖、墙砖1350平，安装防腐木栏杆84米，重新铺设线路230米，完成总工程量100%。 大城子镇墙子路村文化公园项目：拆除路面5000平米、混凝土垫层2000平米、喷涂400平米、隔音屏障176平米、整理绿化用地4000平米、草皮种植2790平米、栽植乔木218株栽植花卉691从、金属面油漆470平米，完成总工程量100%； 不老屯镇大窝铺村文化广场提升改造工程:完成给排水设施，步道、广场铺砖500平方米，安装观景灯等照明设施，新建文化墙，栽植栾树、国槐、丁香、连翘、五角枫等355棵，小卫矛10平方米，完成总工程量100%； 果园街道学府花园社区中心广场改造提升工程：喷泉池维修、广场地面翻新、大屏幕安装、广场绿化，完成年度任务100%； 巨各庄镇休闲健身公园项目：栽种树木370株、栽植色带1553平方米、铺种草皮510平方米、园路及广场铺装1266平方米、安装室外健身器材2套、休闲座椅12个、垃圾箱4个、路


