果园街道2020年6月区政府工作报告重点工作进展情况表

承办单位：果园街道                     填报日期：2020-06-30

| 项目序号 | 66 |  | 完成期限 | 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施中铁十六局新北路29号院棚户区改造，启动西大桥棚改项目拆迁，推进新农村刘林池棚改项目、长安新村南菜园新村棚改项目建设，做好沙河、溪翁庄镇中心区、大小唐庄王家楼棚改项目前期手续办理。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 100% |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为 20%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 本阶段进展顺利，完成总任务量的20%本月在征收范围内对补偿方案进行公示并征询被征收人意见，完成“征收补偿方案征求意见稿”公示，对收集到的24类书面意见进行汇总分类。西大桥棚改项目征收项目无最新进展。 |  |  |