果园街道2020年6月区政府工作报告重点工作进展情况表

承办单位：果园街道                     填报日期：2020-06-30

| 项目序号 | 41 |  | 完成期限 | 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全力抓好基本无违建区创建工作，实现20个镇街（地区）、中关村密云园全部达到基本无违建标准。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 100% |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为 30%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 结合辖区内普查结果，对照“无手续类”建筑清单，按照分类推进与整体推进相结合的原则，优先拆除7类必拆违法建设； 2.快速拆除经分类认定组审核判定后列为“无手续类”的违法建设； 3.完成拆既有任务销账工作，拆除违法建设3000平米。 |  |  |