2023年度10月进展情况表

承办单位：鼓楼街道办事处 填报日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 72 | | 完成期限 | 2023-12-31 |
| 项目名称 | 积极回应群众关切，开展老楼电梯加装，房屋漏雨修缮等工作，完成5栋危楼翻建主体结构建设。 | | | |
| 年度完成目标 | 计划开展老楼电梯加装8部（行宫南4号楼2、4单元、3号楼2、3单元，宾阳里53号楼1、2、3、4单元，），无房屋漏雨整体修缮计划。 | | | |
| 是否符合预案 | 是 | | | |
| 完成情况（请在  （）内划勾，并填  写相关数据） | | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为）  （√）本阶段进展顺利（已完成比率为80.0% ）  （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为）  （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） | | |
| 完成情况 | | 目前辖区内加装电梯工作进展如下：1.行宫南区4部电梯正在进行加装作业，分别为4号楼2、4单元，3号楼2、3单元。2.花园小区50号楼3单元、4号楼5单元、17号楼2单元、53号楼2、3单元已完成地下管线移改工程。3.宾阳里53号楼1、2、3、4、5单元已完成地下管线移改工程。 | | |