2023年度11月进展情况表

承办单位：鼓楼街道办事处 填报日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 74 | | 完成期限 | 2023-12-31 |
| 项目名称 | 建立环境巡查和城市体检机制，推动西大桥、溪翁庄、大小王3个项目和长安小区东地块、鼓楼西区南侧地块等回迁安置房开工建设，完善新刘回迁项目基础设施和服务配套，全力改善群众居住环境。 | | | |
| 年度完成目标 | 按照鼓楼西区南侧地块房屋征收程序进行 | | | |
| 是否符合预案 | 是 | | | |
| 完成情况（请在  （）内划勾，并填  写相关数据） | | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为）  （√）本阶段进展顺利（已完成比率为90.0% ）  （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为）  （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） | | |
| 完成情况 | | 完成工程总体目标的90.0%。按照鼓楼西区南侧地块房屋征收程序进行。 | | |