2023年度11月进展情况表

承办单位：鼓楼街道办事处 填报日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 78 | | 完成期限 | 2023-12-31 |
| 项目名称 | 巩固提升“基本无违建区”创建成果，开展公共公益类违法建设专项整治，严控新增各类违建。 | | | |
| 年度完成目标 | 鼓楼街道办事处巩固“基本无违建区”创建成果，在2023年尽快完成2400平米的拆违任务，对规自分局移送的卫片，提高处置效率，严控新增违建，对公益类非法建设进行专项整治，全面提升“基本无违建区”创建成果。 | | | |
| 是否符合预案 | 是 | | | |
| 完成情况（请在  （）内划勾，并填  写相关数据） | | （√）已完成全年任务（具体完成时间为2023-03-28）  （ ）本阶段进展顺利（已完成比率为% ）  （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为）  （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） | | |
| 完成情况 | | 一、2023年鼓楼街道拆违基本情况 鼓楼街道2023年拆违年度任务为2400平方米，已经于2023年3月28日销账完成5183.43平方米，超额完成2783.43平方米，完成年度任务210%。 二、鼓楼街道拆违工作做法  2023年鼓楼街道通过摸清违建底数、研判违建特点、多方合作协调联动的工作方法，年初建立了2023年拆违台账，召开3次研判会议，在鼓楼街道党工委办事处的指导下，通过与属地居委会积极配合，物业公司等部门的高效联动，于3月28日完成5183.43平米违建的销账任务，超额完成任务。 | | |