2023年度11月进展情况表

承办单位：鼓楼街道办事处 填报日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 18 | | 完成期限 | 2023-12-31 |
| 项目名称 | 强化源头管控和建设用地环境风险防控，强化河长、林长、田长“三长”联动、一巡三查机制，创建基本无塑料污染示范区，推进生态环境质量持续向好。 | | | |
| 年度完成目标 | 鼓楼街道办事处，建立健全河长制和林长制治理长效机制，建立两名以街道主要领导为组长的工作领导小组。成立河长制和林长制办公室，负责日常工作，以社区为单位建立网格化管理体系，扎实抓好巡河巡林工作，采取定期、不定期、专项巡查方式，对责任区开展巡查工作，推进生态环境治理持续向好。 | | | |
| 是否符合预案 | 是 | | | |
| 完成情况（请在  （）内划勾，并填  写相关数据） | | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为）  （√）本阶段进展顺利（已完成比率为90.0% ）  （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为）  （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） | | |
| 完成情况 | | 完成工程总体目标的90.0%。加强冬季森林巡查工作，在做好森林防火应急值守、火险防范工作的同时，加大环境保护巡查，严厉打击破坏园林绿化资源等违法犯罪行为。 | | |