2021年3月区政府工作报告2021年重点  工作任务分工进展情况表

承办单位：卫生健康委                              填报日期：2021年3月23日

| 项目序号 | 35 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 加快推进北京大学怀密医学中心、北京第二实验学校项目规划建设。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 配合科委推进相关工作落实。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为20%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 区卫生健康委与区科委进行了沟通,建立了联系。如因工作需要，区卫健委将积极配合科委推进怀密医学中心建设相关工作的落实。 |  |  |