2021年3月区政府工作报告2021年重点  工作任务分工进展情况表

承办单位：卫生健康委                               填报日期：2021年3月23日

| 项目序号 | 88 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 深化医药卫生体制改革，全力支持北大医院密云院区创新发展，推进中医院迁址新建并深化与西苑医院合作，提升医疗服务水平。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 区医院管理水平逐步提高，DRGs组数等各项效能指标持续改善，科室设置进一步健全，服务能力进一步提升。中医院迁址新建项目完成项目建议书编制及上报，收到项目建议书批复后完成可行性研究报告的编制及上报。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为10 %） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 1.3月16日，市卫生健康委委托中华医学会北京分会组织专家组对区医院核定三级医院进行现场评定；完善了医院管理组织架构,重新修订医院各类组织及职责任务汇编。 2.中医院迁址新建项目用地计划已报国资委，目前正等待审批意见。 3.项目建议书、可研、环评、水评、节能评估、交评、稳评等项目前期相关技术评价工作正在有序推进中，项目建议书、可研、稳评报告编制工作正在进行中。中医医院与西苑医院合作正在推进中，已启动方案设计工作。 |  |  |