2021年二季度区政府工作报告重点工作进展情况表

承办单位：水务局                     填报日期：2021.6.25

| 项目序号 | 14 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大力开展“清河行动”和“清四乱”专项行动，努力实现“十无”目标 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 实现河湖新增“四乱”问题动态清零，努力实现“十无”目标。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为50%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 清理整治河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题。区河长办通过考核排名（月考核、季度考核、年度考核）、通报（月通报）、抽查检查等方式提醒镇、村级河长严格履职，提升镇、村级河长巡河有效性，加大问题发现、解决力度，提高河湖管护效果；同时聘用第三方对全区水环境常态化巡查检查河道，及时通知、督促各镇（街）做好问题整改工作，并将检查、整改情况纳入考核，努力实现“清四乱”规范化常态化。4-6月份发现各类问题236处，整改222处，有14处问题列入整改计划。 |  |  |