2021年6月区政府工作报告2021年重点工作任务分工进展情况表

承办单位：城管委                     填报日期：2021-6-24

| 项目序号 | 72 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施鼓楼东西大街、南北大街、阳光绿地、铁路沿线、潮白河和高铁站周边等环境提升工程，打造一批城乡环境的亮点。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | - 完成密云区2020年铁路沿线环境整治工程（一期）及密云区2020年潮白河周边环境整治工程（二期）。 二、打造9条背街小巷整体环境。项目包括：鑫海韵通东侧胡同、檀州家园南侧路、沙河三角地南侧路、建工路、东斜街东延、光明街东段、绿地南环路、绿地北环路、李各庄路 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （√）已完成全年任务（具体完成时间为6月25日） （ ）本阶段进展顺利（已完成比率为%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 铁路沿线环境整治工程（一期）：已完工。累计完成道路修复8500㎡，外立面粉刷36331㎡，透水砖铺装15300㎡；路灯基础敷设9182m；绿化33603㎡，广告牌匾安装108块。 潮白河周边环境整治工程（二期）：已完工。累计完成沥青路面修复15323㎡、路灯管沟铺设9800米、绿化种植34659㎡、新作围栏4000㎡、墙面粉刷27305㎡，步道修复8260㎡，广告牌匾更换127块。 |  |  |