2021年6月区政府工作报告2021年重点工作任务分工进展情况表

承办单位：城管委                     填报日期：2021-06-24

| 项目序号 | 66 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施城区积水点治理工程，整治中心城区雨污合流。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 密云城区积水点治理工程（一期）:完成前期手续办理，开工建设 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为40%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 密云城区积水点治理工程（一期）：已开展勘察设计工作；已取得水评批复；已将稳评报告报送至区政法委；正在进行洪评报告编制工作；已取得“多规合一”协同意见。 |  |  |