新城子镇人民政府

关于做好2025-2026年度冬季扫雪铲冰工作预案

我镇镇、村两级路102公里，为切实做好今冬明春扫雪铲冰工作，保障雪天道路通行，行人出行安全和雪后迅速恢复交通畅通及道路整洁，根据《中华人民共和国公路法》、《北京市人民政府关于扫雪铲冰管理规定》，经新城子镇政府研究同意，制定新城子镇今冬明春扫雪铲冰工作方案.

一、提高认识，加强领导。

各单位要充分认识扫雪铲冰工作的重要性，立足于防“下大雪、早下雪”，气象灾害天气，按照“二十年一遇”的标准，切实加强领导，精心准备预案，保证扫雪铲冰工作的全面落实。

各单位要一把手负责抓此项工作，成立扫雪铲冰工作领导小组。

各村负责村域内的镇、村两级公路及街坊路的组织清扫和街巷清扫工作，各企事业单位、新城子主街两侧的个体商户负责门前三包，保障道路的畅通。

二、工作原则和相关要求

（一）、工作原则

本着“责任明确、预案周详、准确细致、反应快速、协调一致、作业到位”的原则，切实做好到“责任、预案、组织、人员、经费、后勤保障、通讯网络”七落实，切实做到“雪前准备”“雪中除雪”与“雪后迅速恢复道路畅通整洁”并举。

（二）、相关要求

1、全镇统一购买铲雪板2000把已发放到18个行政村，各单位要配备足够的铁锹、扫把，如遇特大雪，由扫雪办公室统一购进并发放融雪剂。

2、除雪作业要求

各除雪单位进行除雪作业时要按照“先重点、后一般”和“先打开一条路，在向两边扩展”的顺序作业。双休日、节假日降雪，停止休息组织清扫。黑冰黑雪及时运到积雪销纳场地。

三、加强监督检查

遇有雪天，各单位要立即行动起来，真抓实干，镇政府扫雪铲冰工作小组对各单位进行监督检查，此项工作列入各单位环境综合整治责任制当中，与年终评比挂钩。

附：

新城子镇扫雪铲冰工作领导小组名单

新城子镇人民政府

2025年10月20日

新城子镇扫雪铲冰工作领导小组名单

组      长：张军峰  镇长、副书记
常务副组长：朱宝玉  副镇长          
成      员：苏文汉  武装部长、政法委员

张立春  城乡建设办负责人
            畅玲玲  党政办公室主任

            王作彬  生态环境保护中心主任
            方  飞  农业农村办公室主任

            王  颖  市民活动中心主任

            赵福林  城乡建设办科员

办公室设在党政办
电话：8102  2358         8102  2305

2025年新城子镇公路扫雪铲冰监督小组

组  长：朱宝玉       主管镇长

副组长：张立春       城乡建设办科科长

        王作彬       生态环境保护中心主任
组员：  吴广辉       城乡建设办副科长

        李铁柱       生态环境保护中心副科长

赵福林       城乡建设办科员

宋立文       生态环境保护中心科员


1

