附件3

北京市密云区信息中心

2023年项目支出绩效目标执行监控报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

为进一步加强密云区信息中心部门预算绩效运行监控管理，深化全成本预算绩效管理，提高预算执行率和资金作用效益，根据《北京市密云区区级部门预算绩效运行监控管理办法》（密财发[2021]28号）规定，《北京市密云区财政局关于开展部门预算绩效运行监控工作的通知》（密财发[2023]14号）文件要求，对我单位所有项目支出和部门整体支出绩效目标情况进行监控。

1、加强组织

为切实做好部门预算绩效运行监控工作，区信息中心成立了项目支出及部门整体绩效目标监控领导小组，主任为组长，副主任为副组长，网络管理科、信息资源科及综合科科长为成员。

- 职责分工

- 本单位为预算绩效监控的主体及预算执行单位，按照“谁支出，谁负责”的原则，主要职责包括：

- 区信息中心项目支出及部门整体绩效目标监控领导小组组长牵头负责本部门预算绩效监控工作，并对本单位绩效监控情况进行指导和监督；副组长组织各科室成员具体完成本部门项目支出及部门整体绩效运行工作。

- 综合科负责开展预算绩效日常监控，推动绩效运行监控与部门内部控制管理结合，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总；

- 各科室加强绩效监控结果应用，督促本单位及时采取纠偏措施；

- 综合科负责分析偏离绩效目标原因，落实财政部门和预算主管部门提出的整改意见，及时采取纠偏措施，并按照要求向财政部门报送绩效监控结果。

- 工作计划及实施

- 本单位为预算资金绩效管理的责任主体，应切实组织好部门预算绩效运行监控工作，按照区财政局要求及时填写《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《区级项目支出绩效目标执行监控汇总表》，加强监控结果审核和应用，确保自评结果真实、准确、客观。监控中发现的问题要及时进行整改，并建立监控档案，并按要求上报至区财政局相关业务科室和财政绩效考评中心。

二、年度预算执行情况

区信息中心2023年部门预算财政拨款资金总额为614.21万元，其中：

1、2023年我单位部门财政预算基本支出收入为300.31万元，收入比上年增加44.88万元；预算支出300.31万元，比上年增加44.88万元。增加原因为公用经费及社保缴费增加。

- 我单位2023年部门预算项目共6项，部门预算财政拨款总体资金为313.90万元，截止2023年6月底财政项目资金拨付313.90万元。具体项目支出情况如下:

⑴密云区政务外网、政务云、协同办公系统密评费（22.5万元），截止2023年6月底本项目未支出，原因为项目合同未到期。

⑵密云区政务外网、政务云、协同办公系统等保测评费（15万元），截止2023年6月底本项目未支出，原因为项目合同未到期。

⑶密云区政府门户网站运维费（15万元），截止2023年6月底本项目预计支付2.4万元，占预算资金的16%。

⑷电子政务及运行维护费（29.7万元），截止2023年6月底本项目预计支付11.19万元，占预算资金的37.67%。

⑸互联网接入服务费（175万元），截止2023年6月底本项目预计支付125万元，占预算资金的71.43%。

⑹密云区金财业务网（56.7万元）截止2023年6月底本项目预计支付完成。

三、绩效目标情况及分析

（一）绩效目标完成情况

我单位2023年部门预算项目共6项，主要绩效任务为保障密云区政务外网安全稳定运行及密云区政府网站全年正常运行不间断，为全区各部门业务系统提供云资源保障。现有6个项目未完成。具体绩效目标完成情况如下：

- 密云区政务外网、政务云、协同办公系统密评项目，项目测评工作正在启动中，预计年底前完成。此项目用于密云区政务外网系统、密云区政务云系统和密云区一体化协同办公系统3个等级保护三级系统的密码测评。依据北京市密码管理局《关于印发<政府投资信息化项目密码应用工作规范>的通知》（京密发[2021]8号）及密云区密码管理局《关于印发<北京市密云区政府投资信息化项目规范使用密码的工作办法>的通知》（密密局发[2021]1号）要求，责任单位应定期开展密码应用安全密码安全性评估，确保信息系统安全和信息资源共享交换的数据安全。关键信息基础设施、网络安全等级保护三级及以上信息系统每年至少评估一次。

- 密云区政务外网、政务云、协同办公系统等保测评项目。该项目测评工作正在启动中，预计年底前完成。此项目是根据北京市经济和信息化委《关于加强区级政务外网建设和管理的通知》（京经信委函[2017]251号）文件要求和工作部署，密云区对本区政务外网开展安全等级保护备案及测评工作，以满足各级政务部门经济调节、市场监管社会管理、公共服务等业务的网络需要。政务外网、政务云、协同办公每年须进行一次等保测评，以确保相关业务承载能力的应用服务水平，为电子政务提供可靠的网络服务。服务对象满意度为100%。

- 密云区政府门户网站运维项目为日常运维项目，现已完成部分运维工作，完成进度为16%，预计年底前完成全部运维工作。此项目为保障区级门户网站，正常运行不间断，运行期间不被篡改，全年正常运行。服务对象满意度为>=95%。

- 电子政务平台运行维护项目为日常运维项目，现已完成部分运维工作，完成进度为37.67%，预计年底前完成全部运维工作。此项目是政务外网日常运维、更新设备及软硬件费用，为全区政务外网正常稳定运行，为各部门安全稳定使用政务外网做好保障工作。服务对象满意度为>=95%。

- 互联网接入服务项目为保险全区各电子政务外网用户全年不间断出口流量速率项目，上半年已按合同完成，进度为71.43%。此项目绩效目标为保障全区各电子政务外网用户快速畅通访问互联网业务。服务对象满意度为>=95%。

- 密云区金财业务网项目为日常运维项目，完成进度为全年的50%，预计年底前完成。此项目是根据市财政局和市经信局联合下发《关于做好区级“金财专网”融合并入区级外网工作的通知》（京财信息【2020】1170号）文件要求，我区已于2020年将金财专网并入政务外网。依据北京市财政局《关于“金财工程”专网维护有关问题的通知》（京财办【2005】2191号文件要求计算所需运维资金，并列入区信息中心年度预算。实现270家财政预算单位并入政务外网，保障财政业务与市级和区级的正常运行。服务对象满意度为>=95%。

（二）原因分析

经过绩效监控信息采集及运行情况分析，我单位在预算执行绩效工作中应加强对本单位项目资金绩效实现情况的责任约束和项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用；加强财政资金使用效益跟踪，及时反馈区财政局相关科室，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；加强对本年度尚未启用的预算资金积极联系区财政相关科室，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

四、意见和建议

- 绩效目标执行监控工作专业性和技术性较强。我单位通过开展项目支出绩效目标执行监控分析，发现了本单位在此项工作中的薄弱环节，并对产生原因进行了分析。今后工作中，应不断积累经验，提高绩效目标的科学性和有效性，重点是选择绩效目标时要符合客观实际，设定绩效目标指标值时要充分考虑能否实现，提高可行性。通过开展此项工作，进一步增强了我单位预算执行约束力，并调动了相关室参与预算执行管理的积极性，形成合力，提高了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

- 其他需要说明的问题

- 无