附件2

北京市密云区信息中心

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

密云区电子政务网出口带宽费用项目：为保障密云区互联网出口安全稳定运行，需具备多出口链路冗余能力。根据2010年7月2日经县长办公会批示，增加电子政务专网带宽，200M项目资金96万元，列入密云县经济和信息化委员会年度部门预算，2013年此项目过户给密云县信息中心，2014年列入密云县信息中心年度部门预算；根据2012年“密云县人民政府专题会议纪要”第73期，增加电子政务网络互联网出口带宽，500M项目资金180万元，列入部门预算。从2017年后两项出口带宽逐年增加，到2022年底已达到4G。

根据本年度政务外网出口带宽工作需求，密云区政府批复电子政务互联网出口带宽费204万元，基本满足各用户单位互联网出口业务需求，保障畅通，安全使用。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 2022年本单位各项目绩效目标总体完成较好，其中：区信息中心与联通公司签订互联网接入服务合同（204万元）。密云区政务互联网出口安全稳定运行，保障了政务外网用户安全畅通访问互联网，并保障了网络用户可以访问互联网业务区网站及提供的业务服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据政务外网用户互联网出口带宽工作需求，应满足全区各政务外网用户单位互联网出口业务需求，保障畅通，安全稳定使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《北京市密云区财政局关于开展绩效自评工作的通知》要求，我单位对照绩效目标，参考项目支出绩效评价指标体系框架，结合我单位实际情况，对所有目标完成情况进行自我评价。

（三）绩效评价工作过程。

区信息中心成立了项目绩效自评工作领导小组，主任为组长，副主任为副组长，网络管理科、综合科及信息资源科科长为成员。对每个评分项目进行认真研究讨论，给出相应分值。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 区政务外网实现全年安全稳定运行，无网络安全故障，各项指标均已完成，总分达到100分，项目评价为优。

| 项目支出绩效评价评分表 （密云区电子政务网出口带宽项目） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价指标及分值 |  | 得分 | 备注 |
|  | 评分指标 | 分值 |  |  |
| 决策 | 项目立项 | 5 | 5 |  |
|  | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标明确性 | 1 | 1 |  |
|  | 资金投入 | 2 | 2 |  |
|  | 预算编制科学性 | 1 | 1 |  |
|  | 资金分配合理性 | 1 | 1 |  |
| 过程 | 资金管理 | 6 | 6 |  |
|  | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  | 资金使用合规性 | 2 | 2 |  |
|  | 组织实施 | 4 | 4 |  |
|  | 管理制度健全性 | 2 | 2 |  |
|  | 制度执行有效性 | 2 | 2 |  |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 10 |  |
|  | 实际完成率 | 10 | 10 |  |
|  | 产出质量 | 15 | 15 |  |
|  | 质量达标率 | 15 | 15 |  |
|  | 产出时效 | 15 | 15 |  |
|  | 完成及时性 | 15 | 15 |  |
|  | 产出成本 | 10 | 10 |  |
|  | 成本节约率 | 10 | 10 |  |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 30 |  |
|  | 实施效益 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度 | 10 | 10 |  |
|  | 合计 | 100 | 100 |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

决策依据：根据市政府上网工程要求，密云区政府分别于2010年及2012年批复互联网出口带宽租赁费，列入每年部门预算。保障全区各电子政务外网用户快速畅通使用政务外网。

- 项目过程情况。

密云区电子政务专网出口带宽：紫金专线200M，全年需资金96万元，2010年7月2日经县长办公会批示，列入年度部门预算；2012年经县政府批准，我县电子政务外网新增出口带宽500M，年租赁费为180万元。从2017年后两项出口带宽逐年增加，到2022年底已达到4G。

（三）项目产出情况。

密云区电子政务网出口带宽速率达到合同要求，运行稳定。全年保障全区各电子政务外网用户快速、畅通、稳定、安全使用政务外网。

- 项目效益情况。

- 密云区电子政务网出口带宽项目根据全区政务外网用户数量及业务要求，整合全区互联网出口需求，调整出口速率，保证财政资金合理利用，达到节省财政资金目的。为全区各政务外网用户快速、畅通、稳定、安全使用政务外网办理业务工作提供了可靠的网络保障。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

根据政府上网工程工作要求，密云区于2012年及2014年批准电子政务互联网出口带宽200兆、500兆租赁费，保障全区电子政务外网用户快速畅通使用政务外网。为保障密云区互联网出口安全稳定运行，需具备多出口链路冗余能力，从2017年后两项出口带宽逐年增加，到2022年底已达到4G。

经互联网流量使用监测，2022年度政务外网用户及业务工作使用需求，密云区政府批复电子政务互联网出口带宽费204万元，基本满足各用户单位互联网出口业务需求，保障畅通，安全使用。

2、存在问题及原因

2022年因业务工作及人员倾斜一线，电子政务互联网出口带宽项目满意度调查工作存在滞后现象。

六、有关建议

合理编制项目绩效目标，业务部门应对照绩效目标申报表逐项自评，及时调整绩效偏差。事后做好项目绩效自评工作，为下一年度项目绩效申报打好基础。

七、其他需要说明的问题

无