附件1

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

| 部门（单位） 名称 | 北京市密云区信息中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 总体资金情况（万元） | 资金总额： |  | 614.21 |  |
|  | 基本支岀： |  | 300.31 |  |
|  | 项目支出： |  | 313.90 |  |
| 部门（单位） 绩效目标 | 做好密云区政务外网安全稳定运行维护及密云区政府网站全年正常运行不间断。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 任务 | 指标名称 |  | 指标内容和指标值 |
|  | 保障密云区政务外网安全稳定运行及密云区政府网站全年正常运行不间断，为全区各部门业务系统提供云资源保障。 | 政务外网运维 |  | 政务外网日常运维，使全区政务外网正常稳定运行，为各部门安全稳定使用政务外网做好保障工作。 |
|  |  | 政府网站运维 |  | 区级门户网站，正常运行，不间断，运行期间不被篡改，全年正常运行。 |
|  |  | 政务外网安全等保 |  | 确保政务外网承载能力保持三级应用服务水平，为电子政务提供安全可靠的网络服务。 |
|  |  | 区政务云平台 |  | 建设区政务云计算和存储资源，为全区各部门业务系统提供云资源保障。 |
| 其他说明的问题 | 无 |  |  |  |

填制说明：1、部门（单位）绩效目标：概括部门年度总体绩效目标。

- 绩效指标：是对总体目标的分解和细化。按照部门职能、年度重点任务和年度重点项目分条填写。

3、指标内容和指标值：应包括年度产岀目标，以及相应产出所带来的效果目标。其中，产出目标应量化，预期效果标应明确。

4、指标内容：是对分解细化绩效目标的具体描述。

5、指标值：是绩效目标要达到的量化的或其他可衡量的值。

附件2

2023年区级项目支出绩效目标执行监控汇总表

部门名称：北京市密云区信息中心

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 （万元） | 预算执行率 | 绩效目标内容 （产出、效果指标） | 目标完成情况 | 目标执行偏差原因分析 及对策 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目（项目类别） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密云区政务外网、政务云、协同办公系统密评费 | 22.50 | 0 | 按密评要求，凡定级为三级的系统每年必须进行一次密评，以确保信息系统安全和信息资源共享交换的数据安全 | 测评工作正在启动中， 预计年底前完成。 | 本年度密评工作预计于9月开始，测评后及时完成备案。 |  |
| 2 | 密云区政务外网、政务云、协同办公系统等保测评费 | 15.00 | 0 | 按等保要求，政务外网每年须进行一次等保测评，以确保政务外网承载能力保持三级应用服务水平，为电子政务提供安全可靠的网络服务。 | 测评工作正在启动中， 预计年底前完成。 | 本年度测评工作预计于9月开始，测评后及时完成备案。 |  |
| 3 | 密云区政府门户网站运维费 | 15.00 | 16% | 区级门户网站，正常运行，不间断，运行期间不被篡改，全年正常运行。 | 日常运维项目， 预计年底前完成。 | 相关科室监控运维工作进度，及时调整偏差，按计划完成全年进度。 |  |
| 4 | 电子政务及运行维护费 | 29.70 | 37.67% | 政务外网日常运维、更新设备及软硬件费用，使全区政务外网正常稳定运行，为各部门安全稳定使用政务外网做好保障工作。 | 日常运维项目， 预计年底前完成。 | 相关科室监控运维工作进度，及时调整偏差，按计划完成全年进度。 |  |
| 5 | 互联网接入服务费 | 175.00 | 71.43% | 保障全区各电子政务外网用户快速畅通访问互联网业务。 | 全年不间断出口流量速率项目，上半年已按合同完成。 | 相关科室监控出口流量速率，及时调整偏差，保障政务外网用房快速畅通访问互联网业务。 |  |
| 6 | 密云区金财业务网 | 56.70 | 100% | 270家财政预算单位并入政务外网，财政业务与市级和区级的运行正常。 | 日常运维项目， 预计年底前完成。 | 相关科室监控运维工作进度，及时调整偏差，按计划完成全年进度。 |  |

注：绩效跟踪时间截止至6月30日