附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 等保测评费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市密云区信息中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市密云区信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 熊蔚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69044804 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 14.9 |  | 14.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 14.9 |  | 14.9 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成区政务外网及协同办公信息系统安全等级保护测评。提升区政务外网整体网络环境及应用系统安全性。 |  |  |  |  |  | 2022年完成等保三级测评，区政务外网测评分数77.4，协同办公系统测评分数77.17。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 三级等保测评每年一次 |  |  | 1次/年 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高信息系统安全保障能力防护水平，找出安全技术和安全管理方面与相应安全等级保护基本要求之间的差距 |  |  | 达到相关规范和技术标准要求 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每年年底前完成等保测评工作 |  |  | 年底前完成等测评工作 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数14.9万元 |  |  | 按预算14.9万元支出 | 未超预算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政务外网和协同办公系统安全稳定运行 |  |  | 全年无安全事故 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 政务外网和协同办公系统安全稳定运行 |  |  | 全年无安全事故 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 电子政务外网用户满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。