附件3

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 电子政务网出口带宽费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市密云区信息中心 |  |  | 实施单位 | 北京市密云区信息中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜杰 |  |  | 联系电话 | 69029003 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 204 | 204 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 204 | 204 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据政府上网工程工作要求，密云区批复电子政务互联网出口带宽租赁费。密云区政务外网互联网出口带宽能满足各用户单位互联网业务需求，保障安全稳定畅通，正常使用。 |  |  |  | 实现全区政务外网用户快速安全稳定畅通使用政务外网。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出口带宽租赁费 | 出口带宽3G | 出口带宽3G | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 政务外网运行畅通达到合同带宽出口速率 | 达到合同带宽出口速率、运行畅通 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年稳定运行 | 全年稳定运行 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数204万元 | 按预算204万元支出 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 整合政务网用户互联网出口使用需求，节省财政支出 | 节省财政支出 | 节省财政支出 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政务外网运行畅通，达到合同带宽出口速率 | 达到合同带宽出口速率、运行畅通 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 政务外网运行畅通 | 达到预期目标 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 电子政务外网用户满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。