2020年6月区政府工作报告重点工作

进展情况表

承办单位：密云水库综合执法大队 填报日期：2020-06-24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 11 | | 完成期限 | 2020-12-31 |
| 项目**名称** | 加强密云水库综合执法大队执法能力建设，完善水库智能监控系统，发挥保水网格员队伍作用，打造人防、物防、技防三位一体的全方位保水体系。强化行刑衔接，形成有效防范、执法必严的震慑效果。 | | | |
| 年度完成**目标** | 密云水库综合执法大队执法能力显著提升，水库智能监控系统更加完善，保水网格员队伍建设更加规范，人防、物防、技防三位一体的全方位保水体系更加完善。行刑衔接及时有效，震慑效果明显，库区秩序稳定、水源安全。 | | | |
| 是否符合预案 | 是 | | | |
| 完成情况（请在  （）内划勾，并填  写相关数据） | | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为）  （√）本阶段进展顺利（已完成比率为40 %）  （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为）  （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） | | |
| 完成情况 | | 1.推进执法平台建设。加强与市、区司法局沟通联系，推进执法平台建设，目前平台基本信息已建立，并将有证执法人员信息提交市司法局，待下一步更换综合执法证；向市司法局提交综合执法专业考试试题，待市司法局统一进行执法资格考试。制定《案件审批制度》《文书制作使用规范》《行政处罚案件集体讨论》等制度，建立规范严谨的执法工作规程。  开展业务培训，提高执法能力。加强执法人员自学，每周通过微信群，推送法制学习内容，鼓励执法人员自学相关法律法规，定期开展法律知识测试。强化行刑衔接。与区法院、检察院共同印发《关于共同推进密云水库生态环境保护扫黑除恶专项斗争工作办法》，与市检察院、市农业局渔政站、区检察院联合开展执法行动，严厉打击涉水违法违规行为。  2.视频监控工程已完成总控和分控中心设备安装，正在进行设备调试，通信和供电底网铺设推进中。  3.深化网格精细化管理，落实网格员职责，加强对各镇网格员履职情况的监管。  4.加强155米高程围网监督管理，强化日常巡护，及时修复破损围网，确保库区封闭管理。 | | |