2020年6月区政府工作报告重点工作

进展情况表

承办单位：密云水库综合执法大队                     填报日期：2020-06-24

| 项目序号 | 79 |  | 完成期限 | 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，完善治理体系，提高治理能力，加快法治政府建设步伐，不断提升政府规范管理水平。创新政府管理方式，用好大数据、人工智能等先进技术，不断提升社会治理能力。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 完成密云水库智能视频监控系统建设并投入使用 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为90 %） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 项目建设包括1个总控中心和8个分控中心，敷设270公里供电和光缆线路，共有349个监控摄像头。目前已完成总控和分控中心设备安装，正在进行设备调试，通信和供电底网敷设推进中。 |  |  |