2020年6月2020年区政府工作报告重点工作进展情况表

承办单位：太师屯镇                     填报日期：2020-06-24

| 项目序号 | 7 |  | 完成期限 | 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 把密云水库水源保护工作纳入全区经济社会责任考核和综治维稳考核，实施党政领导干部水源保护责任追究和离任审计制度。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 把密云水库水源保护工作纳入全区经济社会责任考核和综治维稳考核，实施党政领导干部水源保护责任追究和离任审计制度。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为 50%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 库区保水，修复密云水库“155”高程破损围网。2020年6月，太师屯镇围网专业抢修队与网格保水员形成合力，网格员加大巡查密度，上报围网破损情况，抢修队第一时间进行修复，已累积完成310处破损围网的修复工作。 |  |  |