密云区落实第二轮北京市生态环境保护督察

报告反馈意见整改工作方案

为深入贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于生态环境保护的决策部署，切实抓好北京市第二生态环境保护督察组反馈问题整改落实，根据《北京市贯彻〈中央生态环境保护督察工作规定〉实施办法》和《密云区北京市生态环境保护督察报告》有关要求，结合密云区实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平生态文明思想，牢记习近平总书记给建设和守护密云水库的乡亲们的重要回信精神，坚持生态优先、绿色发展，深刻认识生态环境保护督察整改工作的政治性、严肃性和重要性，将督察整改作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，对标对表第二轮北京市生态环境保护督察要求，全力做好督察整改的“后半篇文章”。

- 整改目标

- （一）生态环境持续改善

- 到2025年底，空气质量继续改善，密云水库水质保持国家地表水Ⅱ类标准以上，地下水水质总体稳定。土壤污染风险得到有效管控，碳排放强度下降完成市级任务目标，碳排放总量得到有效控制，生态环境质量指数（EI）稳中向好。

- （二）督察反馈问题整改到位

### 分阶段、分步骤持续推进问题整改，确保督察反馈问题按时整改到位。2025年6月底前，36项具体整改任务、市第二生态环境保护督察组移交的123件信访件、下沉督察指出的具体问题取得阶段性进展和成效。到2027年底前，督察反馈相关问题整改完成，污染防治体系健全完善。

### （三）生态环境治理能力显著提升

### 加快生态文明体制改革，完善治理措施、优化治理手段、健全管理制度、完善治理机制，形成科学、依法、精准、高效的污染防治体制机制。推进完善现代化生态环境治理体系，提升生态环境治理能力现代化水平。

三、整改措施

（一）坚持思想引领，坚决扛起生态文明建设政治责任

1.坚决贯彻落实习近平生态文明思想。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求上来，坚定不移履行保水首要政治责任，坚持生态优先、绿色发展，守护好密云水库，守护好绿水青山，增强高质量发展的生态底色。

2.全面压实生态环境保护政治责任。坚持和加强党对生态文明建设的全面领导，建立健全齐抓共管、职责明晰的工作体系，坚持管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护，全面压实生态环境保护责任。

3.严格生态环境保护监督考核问责。严格实行“党政同责、一岗双责”和生态环境损害责任终身追究制度，将落实生态环境保护督察整改、打好污染防治攻坚战列入区政府绩效考核和领导班子、领导干部考核的重要指标。

（二）坚持保水护水，坚决筑牢首都水源安全屏障

深化“5+2”保水体系，统筹水资源、水环境、水生态保护，深化京津冀区域合作广度和深度。持续完善监管机制，加强对密云水库一级保护区风险源排查，健全完善密云水库上游“两市三区”联建联防联治机制，完善“河长+警长+法院院长+检察长”协作机制，持续擦亮“保水法庭”“生态检察”品牌。加快推进密云水库一级保护区村级污水处理站水质监测系统、智慧巡查系统、水下机器人及其协同平台等项目建设，不断提升保水护水科技化、精细化水平。

（三）坚持生态优先，推动绿色低碳高质量发展

1.强化生态空间管控。深化河长、林长、田长“三长”联动，加快推进山区森林健康经营等造林绿化工程和林荫大道、全龄友好公园、口袋公园等城市绿地项目。抓好废弃矿山生态修复。加强自然保护区建设，提高古树名木科学管护水平。到2025年，全区森林覆盖率达到70%，森林蓄积量达到575万立方米。

2.深化“生态+”产业发展。深化构建“一条科技创新和生命健康战略发展带、四条特色文化旅游休闲发展带、多个特色乡镇和特色产业”全域发展格局，全力打造创新发展示范区。深入实施科技创新和生命健康战略发展带三年行动计划，研究制定产业发展规划和专项支持政策。统筹推进生命健康产业发展。

3.推动绿色低碳发展。深入推进国家气候投融资试点建设，构建完善具有密云特色的气候投融资发展模式。完善生态产品价值实现机制，做好生态产品总值（GEP）文章，打造绿色低碳发展高地。到2025年，碳排放总量控制在223万吨，单位地区生产总值二氧化碳排放降幅达到21%。

4.推动生态振兴实现新提升。学习运用“千万工程”经验，加快推进“百千工程”示范村和“五好两宜”和美乡村项目建设，加强美丽乡村建设。

（四）坚持目标导向，推动生态环境质量持续改善

1.坚决打赢蓝天保卫战。加强大气污染物协同治理，下力气调结构、抓治理、精管理，不断深化“一微克”行动。到2025年，空气质量继续改善，基本消除重污染天数。

2.稳步推进碧水保卫战。加快推进农村地区污水管网建设、补齐污水处理设施短板，持续开展常态化跨界断面考核工作，严格落实河长制。到2025年，主要入库河流总氮持续降低，下游区域水质持续提升，地表水考核断面达到或好于Ⅲ类水体比例达到100%，消除劣V类水体。密云水库水质保持国家地表水Ⅱ类标准以上，地下水水质总体稳定。

3.扎实推进净土保卫战。加强土壤污染风险防控，强化建设用地土壤污染状况调查与评审。推进农药化肥减量增效行动，加强未利用地保护。到2025年，土壤污染风险得到有效管控，农用地安全利用率和重点建设用地安全利用率均达到95%以上。

（五）坚持人民至上，增强人民群众幸福感获得感

针对群众反映强烈的建筑垃圾问题，开展专项整治工作，建立台账实现清单化管理，持续强化对建筑垃圾管理的高压态势。加强对噪声、油烟扰民等问题管控，建立部门联动工作机制，不断提升市民幸福感、获得感。

（六）坚持系统观念，切实提升生态环境治理能力

深入实施领导干部自然资源资产离任审计，健全生态补偿、生态损害赔偿、排污许可、企业环境信息披露等制度，构建产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系。推动科技赋能提质增效，助力生态环境治理水平和治理能力提升。

四、保障措施

（一）强化组织领导

成立“密云区落实北京市第二生态环境保护督察组反馈问题整改工作领导小组”，区委书记和区长任组长，区委副书记任常务副组长，分管环境保护工作的副区长任执行副组长，副区长任副组长。成员包括区相关部门主要负责同志，各镇街（地区）党政主要负责同志。领导小组不作为区委、区政府常设议事协调机构，工作完成后自动撤销。

（二）加强统筹协调

密云区落实北京市第二生态环境保护督察组反馈问题整改工作领导小组下设“一办三组”，综合办公室负责统筹协调日常事务工作。问题整改组牵头单位为区委生态文明办（区生态环境局），负责全面统筹协调推进督察问题整改落实。责任追究组牵头单位为区纪委区监委、区委组织部，负责对市督察组移交的追责问题清单和案卷开展调查，严肃、精准、有效问责。宣传报道组牵头单位为区委宣传部，负责将督察问题整改工作方案和整改落实情况及时通过市、区主要新闻媒体向社会公开，接受社会监督。

（三）严肃追究责任

对第二轮北京市生态环境保护督察移交的问题和线索，深入调查核实，逐一厘清责任，依纪依规依法严肃、精准、有效问责。让失责必问、问责必严成为常态，推动督察问题整改取得实效。

附件： 1.密云区落实北京市第二生态环境保护督察组反馈

问题整改工作方案措施清单

2.北京市生态环境保护督察反馈问题问责工作方案

附件1

密云区落实北京市第二生态环境保护督察组

反馈问题整改工作方案措施清单

为深入贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于生态环境保护的决策部署和工作要求，切实抓好督察问题整改落实，现就《密云区北京市生态环境保护督察报告》反馈问题，提出分解方案如下：

一、一些属地和部门生态环境保护责任落实不到位。密云区一些属地和部门对生态文明建设重要性的认识不深刻，对生态涵养区“生态优先、系统治理”的要求落实不够，对生态环境保护工作缺乏紧迫感和危机感，生态环境保护协同联动、齐抓共管的工作格局尚不完善。

整改目标：深入贯彻落实习近平生态文明思想，切实推进生态环境保护“一岗双责”落实，有力压实部门和镇街（地区）的生态环境保护责任，全面提高工作标准和水平，加强部门统筹联动，推动形成生态环境保护齐抓共管大格局。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区委生态文明委办公室（第一责任单位承担整改落实和验收销号的牵头责任，下同）、区委办公室、区政府办公室、区纪委区监委、区委组织部、区委党校、各相关部门、各镇街（地区）

整改措施：

（一）加强组织领导，强化工作统筹。区委常委会、区政府常务会每季度研究生态环境保护工作，将生态环境保护工作纳入镇街（地区）及部门党（工）委、党组书记工作点评会点评内容。区委生态文明委每年召开全体会议，部署生态文明建设重点工作，统筹推动重点任务落实。〔区委生态文明委办公室（整改措施第一责任单位牵头落实本条措施整改工作，下同）、区委办公室、区政府办公室〕

（二）强化责任落实，加大压力传导。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”要求和《密云区生态环境保护职责分工规定》《北京市推动职能部门做好生态环境保护工作的实施意见》。〔区委生态文明委办公室、各相关部门、各镇街（地区）〕

（三）加强学习培训，提高思想自觉。加大党员干部生态文明教育培训力度，将生态文明内容纳入干部教育培训体系，将习近平生态文明思想作为必修课，确保在处级进修班、处级任职班、科级任职班、公务员初任培训班学习培训全覆盖。不断增强党政领导干部生态文明意识，提高推动绿色发展的能力水平。（区委组织部、区委党校）

（四）严格绩效考核，夯实主体责任。将污染防治重点任务纳入区政府绩效考核。按照市级统一部署，区委生态文明委办公室每年统筹开展污染防治攻坚战成效考核自评工作，强化对镇街（地区）生态文明建设和环境保护工作考评。（区委生态文明委办公室、区委办公室、区政府办公室）

（五）强化督查督办，督促责任落实。区委生态文明委办公室牵头加强对督察反馈问题整改情况的跟踪督办。对涉嫌督察整改不到位、虚假整改等失职失责问题线索，按规定移送相关部门，依规依纪依法严肃问责，对涉及的党员干部、公职人员及时作出问责决定、组织处理。（区委生态文明委办公室、区纪委区监委、区委组织部）

二、自然生态保护领域问题突出。个别部门红线意识不强，一些重点任务抓得不实，一些违法行为屡有发生。违法违规开采破坏生态环境。区规划自然资源部门对非法开采矿产资源的活动未能形成高压执法态势；相关属地巡查检查走过场。高岭镇、巨各庄镇、不老屯镇存在11处违法违规开采矿产资源问题，合计开采量约10万立方米，严重破坏山体。其中，巨各庄镇蔡家洼开采量达7.3万立方米，前焦家坞南山山体被破坏未能及时制止；高岭镇瑶亭北沟违法违规开采时间长达3年，同时长期存在非法砂石加工、混凝土搅拌、水泥制砖等生产经营活动。

整改目标：加大对违法违规开采矿产资源的执法力度，逐步恢复生态环境。

完成时限：2025年12月底，长期坚持

责任单位：市规划自然资源委密云分局、区公安分局、区城管执法局、区园林绿化局、区生态环境局、区市场监管局、区交通局、区国资委、各镇街（地区）

整改措施：

（一）对11处违法违规开采矿产资源问题依法立案查处，梳理相关事实情况后按照法律规定推进处置，涉及违法犯罪的及时移送司法机关。（市规划自然资源委密云分局、区公安分局）

（二）对11处违法违规开采矿产资源点位制定修复工作计划，逐步恢复生态环境。（高岭镇、巨各庄镇、不老屯镇）

（三）增强意识，开展违法违规开采矿产资源政策宣讲；压实属地监管责任，明确属地巡查、发现、制止、报告职责，并强化监督检查。（市规划自然资源委密云分局）

（四）完善区级打击违规违法开采矿产资源工作机制，整合市规划自然资源委密云分局、区公安分局等相关部门执法力量，形成执法工作合力。对违法违规开采矿产资源行为开展每月不少于1次的巡查检查，适时开展夜间巡查和多部门联合检查，对违法违规行为依法立案查处。〔市规划自然资源委密云分局、区公安分局、区城管执法局、区园林绿化局、区生态环境局、区市场监管局、区交通局、区国资委、各镇街（地区）〕

三、2021年至2023年，云冶、建昌、威克和首云等4家矿山应完成生态修复323.07公顷，实际仅完成任务量的2%。区国资委未有效落实“管生产必管生态环境保护”的要求。檀城慧鑫公司未履行矿山修复主体责任；上级单位北京密云生态发展集团监督指导不力。

整改目标：压实生态修复主体责任，推进剩余98%的生态修复工程在2025年底前全部完成。坚决落实生态修复责任，强化对矿山生态修复和转型发展工作的组织领导与监督指导。

完成时限：2025年12月底

责任单位：区国资委、市规划自然资源委密云分局、区发展改革委、区财政局、区园林绿化局、北京密云生态发展集团、相关镇

整改措施：

（一）严格按照矿山生态修复工作方案扎实有序推进生态修复工作。加大对矿山生态修复治理工程施工进度与施工质量日常检查及监管力度，确保在生态修复治理过程中不发生违法采矿、破坏生态的行为。（区国资委、市规划自然资源委密云分局、区发展改革委、区财政局、区园林绿化局、北京密云生态发展集团、相关镇）

（二）加强生态修复治理完成后的矿区巡查与检查频次，切实保障矿山生态修复成果持续巩固。（区国资委、北京密云生态发展集团、相关镇）

（三）不折不扣落实“三必管”要求，加大对国有企业监督、指导与管理力度，督促各层级切实落实生态环境保护主体责任。（区国资委、北京密云生态发展集团）

（四）牢固树立“生态优先、绿色发展”理念，将矿山生态修复完成情况纳入区属国企薪酬考核体系。强化生态环境保护责任意识，全力推进矿山生态修复治理和转型发展。（区国资委、北京密云生态发展集团）

四、北京密云生态发展集团下属檀城慧鑫公司在威克矿山生态修复工作中，未按《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》规定，将削坡减荷的772万吨石料纳入公共资源交易平台交易，反而借生态修复之名，违规将其加工成铁精粉、砂石进行销售，且销售收入未按要求用于生态修复。鑫大地公司在建昌矿区违规倒卖砂石，占地面积约11.9公顷。区市场监管部门违规为檀城慧鑫公司审批加工铁精粉等经营事项。

整改目标：坚决杜绝矿区内出现借生态修复之名违规动用矿产资源的现象，坚决取缔鑫大地公司利用建昌矿区开展的违规经营活动，待土地修复完成后归还村民。市场监管部门持续做好审批登记工作。

完成时限：2025年12月底

责任单位：区国资委、区市场监管局、市规划自然资源委密云分局、区财政局、北京密云生态发展集团、相关镇

整改措施：

（一）责令檀城慧鑫公司停止与772万吨石料相关的所有经营活动。按照相关规定，对外销售关停矿山矿产资源由区政府组织，纳入公共资源交易平台进行交易，销售收益纳入政府财政账户，实行“收支两条线”管理，确保所得收益用于矿山生态修复。（区国资委、市规划自然资源委密云分局、区财政局、北京密云生态发展集团）

（二）取缔鑫大地公司在矿区内的一切违规生产、倒卖砂石等经营活动，严防此类现象反弹。建昌矿区所占用的土地纳入生态修复方案，2025年治理完毕后归还给当地村民。（区国资委、市规划自然资源委密云分局、北京密云生态发展集团、相关镇）

（三）健全矿产资源日常巡查监管联动工作机制，切实落实管理部门责任。（区国资委、市规划自然资源委密云分局、北京密云生态发展集团）

（四）责令北京檀城慧鑫环保科技有限公司核减加工铁精粉等经营范围，依法依规落实登记审批流程。（区市场监管局）

五、侵占林地、耕地等问题多发。区园林绿化部门对林业资源监督管护不到位。太师屯镇、河南寨镇、东邵渠镇等16个镇，发现非法砂石加工点、非正规停车场、堆料（土）场208处，其中，95处侵占林草保护区74.8万平方米、毁坏林地6.4万平方米。

整改目标：严厉打击乱砍滥伐林木、乱采滥挖野生植物、乱占滥用林地绿地湿地和自然保护地等违法行为。

完成时限：2025年6月底

责任单位：区园林绿化局、各镇街（地区）

整改措施：

（一）95处侵占林草保护区74.8万平方米、毁坏林地6.4万平方米，其中涉及毁坏、占用林地图斑28处（堆料场19处，堆土场6处，砂石加工点1处，非正规停车场2处），按照相关要求进行立案处理。〔区园林绿化局、各镇街（地区）〕

（二）加大巡查检查力度，深入摸底排查，掌握违法线索。加大执法力度，对毁林违法犯罪行为立案查处，依法追究相关责任人法律责任，形成强大法律威慑。〔区园林绿化局、各镇街（地区）〕

（三）落实属地管护主体责任，强化日常管护和巡查，及时发现、坚决打击违法违规占用林地问题。〔各镇街（地区）〕

六、区规划自然资源部门对耕地、设施农业用地的保护责任落实不够，未能及时查处压占行为。太师屯镇、河南寨镇、东邵渠镇等16个镇，发现非法砂石加工点、非正规停车场、堆料（土）场208处。35处违法占用耕地5.5万平方米、占用设施农用地4万平方米。

整改目标：对35处侵占耕地、设施农业用地问题落实整改，恢复土地原貌。依法查处违法占用耕地、设施农用地行为。

完成时限：2025年6月底，长期坚持

责任单位：市规划自然资源委密云分局、区园林绿化局、区城管执法局、各镇街（地区）

整改措施：

（一）立即对35处违法占用耕地、设施农用地问题依法调查处置。〔市规划自然资源委密云分局、各镇街（地区）〕

（二）落实整改措施，并对整改成果现场核实，恢复土地原貌。〔市规划自然资源委密云分局、各镇街（地区）〕

（三）强化耕地、设施农业用地保护责任落实，严格执行区镇村三级巡查办法，形成保护合力。对发现的违法违规占用耕地和设施农用地问题督促整改并依法调查处置。〔市规划自然资源委密云分局、区园林绿化局、区城管执法局、各镇街（地区）〕

七、第一轮督察指出的“非法砂石加工”整改推进不力，落实不彻底。截至第二轮督察期间仍发现非法砂石加工现象未得到有效遏制。巨各庄镇、高岭镇、西田各庄镇、十里堡镇仍发现10处非法砂石加工点，现场破碎、洗沙、筛分砂石，粉尘直排、扬尘严重。区规划自然资源部门作为整改牵头单位，工作推动不力；相关属地作为整改责任单位，对区域内违法加工砂石企业巡查不够、清退不力。

整改目标：完成10处非法砂石加工点清理整治工作，有效遏制非法砂石加工点新生。

完成时限：2025年6月底，长期坚持

责任单位：市规划自然资源委密云分局、区国资委、区公安分局、各镇街（地区）

整改措施：

（一）制定非法砂石加工清理整治专项行动工作方案，有效遏制非法砂石加工点新生与反弹。〔市规划自然资源委密云分局、区国资委、区公安分局、各镇街（地区）〕

（二）对10处非法砂石加工点开展清理整治，消除非法砂石加工业态，恢复土地原貌。（高岭镇、十里堡镇、巨各庄镇、西田各庄镇）

（三）强化巡查和执法力度，对非法砂石料加工行为“零容忍”，对涉嫌违法犯罪问题及时移送司法机关追究刑事责任。〔市规划自然资源委密云分局、区国资委、区公安分局、各镇街（地区）〕

八、第一轮督察指出的“非法混凝土搅拌站”整改推进不力，落实不彻底。截至第二轮督察期间仍发现巨各庄镇、高岭镇、河南寨镇、密云镇、十里堡镇仍有8家非法混凝土搅拌站在生产，其中，位于高岭镇瑶亭北沟的非法混凝土搅拌站长期存在。区住房城乡建设部门未能有效履行统筹整改责任；相关属地发现问题能力不足，违法行为未能及时查处取缔。

整改目标：加大巡查检查力度，发现一处取缔一处，实现动态清零。

完成时限：2025年6月底，长期坚持

责任单位：区住房城乡建设委、区生态环境局、市规划自然资源委密云分局、区城管执法局、区市场监管局、区公安分局、区城市管理委、区水务局、市交通委密云公路分局、区园林绿化局、区农业农村局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一)立即对8处非法混凝土搅拌站进行立案调查，拆除设备设施，达到场清地平标准。（区住房城乡建设委、区生态环境局、市规划自然资源委密云分局、区城管执法局、区市场监管局、区公安分局、区城市管理委、区水务局、市交通委密云公路分局、区园林绿化局、巨各庄镇、高岭镇、河南寨镇、密云镇、十里堡镇）

（二）制定非法混凝土搅拌站清理整治工作方案，明确职责分工，建立长效管理机制。〔区住房城乡建设委、区生态环境局、市规划自然资源委密云分局、区城管执法局、区市场监管局、区公安分局、区城市管理委、区水务局、市交通委密云公路分局、区园林绿化局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（三）加大巡查执法力度，每季度开展1次联合执法专项行动。不定期抽查检查，发现一处取缔一处。每半年召开1次工作联席会，通报执法检查情况，压实属地日常监管责任。〔区住房城乡建设委、区生态环境局、市规划自然资源委密云分局、区城管执法局、区市场监管局、区公安分局、区城市管理委、区水务局、市交通委密云公路分局、区园林绿化局、区农业农村局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

九、第一轮督察指出的“堆料场苫盖不到位”整改推进不力，落实不彻底。截至第二轮督察发现堆料（土）场未按要求整治。石城镇、大城子镇、新城子镇、古北口镇、北庄镇等17个街道（乡镇）仍发现175处堆料（土）场未按要求采取有效管控措施，部分料场倒料过程扬尘问题突出。区城市管理部门作为牵头部门，监管存在盲区；相关属地对区域内堆料（土）场底数不清，未按要求整治、报送。

整改目标：对175处堆料（土）场全部清理，做到场清地平，恢复土地原貌。

完成时限：2026年12月底，长期坚持

责任单位：区城市管理委、区住房城乡建设委、区生态环境局、区交通局、市规划自然资源委密云分局、区公安分局交通支队、区公安分局环安大队、市交通运输综合执法总队十支队密云执法队、区园林绿化局、区城管执法局、市交通委密云公路分局、区市场监管局、区水务局、区经管站、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）梳理175处堆料（土）场点位，建立台账，动态更新，并制定清理整治工作方案。〔各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（二）除檀营地区密沙路南侧堆土场外，其余174处点位均按照方案开展集中整治，并按照时限完成整治工作；2026年底前按照司法程序，完成檀营地区密沙路南侧堆土场清理工作。〔区城市管理委、区住房城乡建设委、区生态环境局、区交通局、市规划自然资源委密云分局、区公安分局交通支队、区公安分局环安大队、市交通运输综合执法总队十支队密云执法队、区园林绿化局、区城管执法局、市交通委密云公路分局、区市场监管局、区水务局、区经管站、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（三）建立日常管控机制，每月对清理整治情况进行抽查，对堆料（土）场反弹和清理不到位等问题挂账督办，对新发现的点位及时纳入台账管理，逐一销账，同时加强日常监管。〔区城市管理委、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

十、建筑垃圾管理混乱。群众对建筑垃圾影响环境问题反应强烈，相关举报案件占受理案件总数的50%以上。区城市管理部门对建筑垃圾处置缺乏统筹管理，对资源化处置场和暂存点监督指导缺位；相关属地对建筑垃圾日常监管不重视、不落实。

整改目标：加强源头管控，防止建筑垃圾随意倾倒现象发生。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区城市管理委、区住房城乡建设委、区生态环境局、市规划自然资源委密云分局、区水务局、区园林绿化局、区交通局、区园林绿化中心、市交通委密云公路分局、区公安分局交通支队、区公安分局环安大队、区城管执法局、区城指中心、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）建立台账实现清单化管理，对涉建筑垃圾诉求工单及时与属地核实，汇总梳理建立台账。〔区城市管理委、区城指中心、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（二）每2个月召开1次联席会，加大通报力度，及时督导属地落实主体责任，开展整治工作。〔区城市管理委、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（三）制定辖区建筑垃圾长效治理专项工作方案，全面加强日常巡查和检查。联合相关部门每月开展联合检查，持续强化对建筑垃圾管理的高压态势，防止建筑垃圾随意倾倒现象发生。〔区城市管理委、区住房城乡建设委、区生态环境局、市规划自然资源委密云分局、区水务局、区园林绿化局、区交通局、区园林绿化中心、市交通委密云公路分局、区公安分局交通支队、区公安分局环安大队、区城管执法局、区城指中心、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

十一、建筑垃圾资源化处置场及暂存点问题多发。2021至2023年，区内备案的5家建筑垃圾临时资源化处置场平均消纳处置量不足设计处理能力的15%，处理能力闲置。与此同时，大量建筑垃圾长期堆存在暂存点及其周边区域。位于巨各庄镇的1家资源化处置场备案面积15万平方米，实际仅6万平方米用于建筑垃圾处置消纳，场区西北侧非法建设混凝土和砂石料加工生产线共6条。溪翁庄镇北白岩村等15个暂存点存在建筑垃圾清运不及时、暂存点外乱堆乱放问题，甚至部分混有其他垃圾。密云镇1处非法消纳场生产加工二灰，堆存建筑垃圾约1.3万方。

整改目标：规范建筑垃圾资源化处置场管理，做到合理布局，规范运营。

完成时限：2027年12月底，长期坚持

责任单位：区城市管理委、区住房城乡建设委、区财政局、区生态环境局、区水务局、区园林绿化局、市规划自然资源委密云分局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）制定补贴政策，对村民翻建房屋、未纳入消纳预算的政府工程产生的建筑垃圾消纳费用由区财政进行适当补贴。〔区财政局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（二）尽快引入1家国营企业，负责经营全区建筑垃圾消纳处置。在引入的国营企业未投产前，现由通过备案的5家私营建筑垃圾临时性资源化处置场负责消纳全区建筑垃圾，待引入的国营企业投产后，2025年、2026年加大对5家备案的私营建筑垃圾临时性资源化处置场日常监管工作，根据实际情况核减年处置能力，2027年底取消3家备案到期的私营建筑垃圾临时性资源化处置场，剩余2家待备案到期后取消。（区城市管理委、区住房城乡建设委、区生态环境局、区园林绿化局、区水务局、市规划自然资源委密云分局、密云镇、西田各庄镇、穆家峪镇、巨各庄镇、河南寨镇）

（三）及时拆除巨各庄镇北京兴旺林环境卫生管理有限公司西北侧非法建设的6条混凝土和砂石料加工生产线，对场内区域进行重新划分，严格按照实际使用面积划定建筑垃圾处置区域并采取硬隔离措施。（巨各庄镇、区城市管理委、市规划自然资源委密云分局）

（四）对溪翁庄镇北白岩村等15个暂存点加大整治力度，持续加强日常巡查检查。〔区城市管理委、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（五）及时拆除密云镇北京三佳合利科技有限公司第一分公司场内加工设备，完成场内建筑垃圾清理工作，做到场清地平。加强巡查检查，防止问题反弹。（密云镇、区城市管理委）

十二、建筑垃圾随意倾倒堆积问题普遍。巨各庄镇、穆家峪镇、河南寨镇、冯家峪镇等16个街道（乡镇）发现93处建筑垃圾随意倾倒、长期堆存、违规填埋问题，总堆存量约58万方，甚至部分毁坏林地耕地。其中，巨各庄镇金山子村林地内违规填埋建筑垃圾等约12万方；穆家峪镇达峪沟村15亩耕地内违规填埋建筑垃圾约5万方；鼓楼街道新东路南延西侧，应于2018年底完成清理整治的渣土，至今仍堆存约2万方。

整改目标：对93处建筑垃圾堆放点位全部清理，做到场清地平。

完成期限：2026年12月底，长期坚持

责任单位：区城市管理委、区园林绿化局、市规划自然资源委密云分局、区住房城乡建设委、区国资委、区生态环境局、区水务局、区交通局、市交通委密云公路分局、区公安分局交通支队、区公安分局环安大队、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）梳理93处建筑垃圾堆存点位，建立台账，动态更新。并制定清理整治工作方案。〔各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（二）针对93处点位清理工作，按照方案要求，2024年底前完成92处建筑垃圾堆存点位清理整治工作；2025年6月底前完成穆家峪镇达峪沟口的建筑垃圾堆存点位清理整治工作。〔区城市管理委、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（三）做好巨各庄镇金山子村林地内违规填埋建筑垃圾立案调查和执法处罚工作，并按照相关要求开展树木栽种工作。2024年底前完成穆家峪镇达峪沟村15亩耕地内违规填埋建筑垃圾的处置工作，并按照相关标准恢复耕地性质。同时完成鼓楼街道新东路南延西侧建筑垃圾清运和规范消纳工作。（区城市管理委、区园林绿化局、市规划自然资源委密云分局、区城管执法局、巨各庄镇、穆家峪镇、鼓楼街道）

（四）加强日常监管，每月对清理整治情况进行抽查，对建筑垃圾暂存点、施工工地等建筑垃圾产生源头加大检查力度，使产生的建筑垃圾做到规范处置，防止建筑垃圾乱堆乱倒现象的发生。〔区城市管理委、区园林绿化局、市规划自然资源委密云分局、区住房城乡建设委、区国资委、区生态环境局、区水务局、区交通局、市交通委密云公路分局、区公安分局交通支队、区公安分局环安大队、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

十三、水资源管理利用粗放。区水务部门对水资源约束管控不严，用水呈现“宽松软”现象。违法违规取用地下水问题突出。密云区200余眼机井未纳入台账管理。其中，松玉通达再生资源化回收分拣中心等45家单位长期使用60眼机井，违法违规取用地下水用于生产经营；晨伟昊通电气公司等5家单位退出生产多年，但自备井未按要求封填。润宝达源人防设备公司等6家单位的台账内机井计量设施损坏，无法精准计量。京哈高铁沿线禁采区内仍有34眼机井在用。

整改目标：严格规范取用水行为，确保全区违规取用水问题动态清零，对禁采区内机井进行封填处置。

完成时限：2027年6月底

责任单位：区水务局、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）2024年底前建立机井台账，并动态更新。监督取用水户规范安装计量设施并保证正常运行。督促相关单位对符合办理取水许可条件的机井，办理取水许可手续，及时封存（封填停用或废弃）机井。加大对违法违规取用水行为立案查处力度。〔区水务局、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（二）2024年底前完成松玉通达再生资源化回收分拣中心等45家单位补办取水许可或封井停止使用工作。同时完成晨伟昊通电气公司等5家单位封存或封填机井工作；完成润宝达源人防设备公司等6家单位更换计量设施工作。对违法违规取用水行为立案查处。〔区水务局、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（三）制定违规取用水问题整治工作方案和地下水超采综合治理方案。落实属地常态化自查、相关部门复查制度，防止违法行为反弹。〔区水务局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（四）加大执法检查力度，动态检查全区取用水单位用水情况，对发现的未经许可擅自取水、擅自改变取水用途、计量设施不正常运行等行为责令限期改正并依法查处，做到违规取用水问题动态清零。〔区水务局、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（五）2026年12月底前对京哈高铁沿线禁采区内机井实施封填置换。（区水务局、相关镇）

十四、节水工作存在薄弱环节。对台账内洗车企业抽查发现，20家存在计量设施未安装或损坏、擅自改变供水管线、循环水设施不正常使用等问题，多数企业未按特殊行业缴纳水费；还发现4家提供洗车服务的企业未纳入台账管理。全区使用滴灌、喷灌等节水灌溉方式的耕地面积仅21.4%；165个村未按要求实现供水计量收费，农村节水工作还需加强。

整改目标：规范洗车等特殊行业用水管理，完善洗车行业管理台账，规范分类计量，加大执法检查力度，严厉打击洗车等特殊行业违规用水行为。

完成时限：2025年12月底

责任单位：区水务局、区农业农村局、区市场监管局、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会、北京檀州自来水公司

整改措施：

（一）对20家企业制定分类整改措施，对未安装或损坏计量设施、擅自改变供水管线的由供水企业维修、更换损坏的水表，按不同用水性质分类计量，按特行水价收取水费。对循环水设施不能正常使用的，要求洗车企业进行维修，确保正常使用。〔区水务局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（二）建立洗车服务企业管理台账，定期排查，动态更新。〔区水务局、区市场监管局、区城管执法局、各镇街（地区）、北京檀州自来水公司〕

（三）制定特殊用水行业取用水管理机制，明确职责分工，加强日常监管，每月对全区洗车行业进行巡查检查，发现违法问题，依法查处，不断规范洗车行业用水行为。〔区水务局、区市场监管局、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会、北京檀州自来水公司〕

（四）通过高标准农田和设施农业建设逐步加大节水灌溉面积，2024年完成高效节水建设3500亩，2025年完成高效节水建设500亩。（区农业农村局、区水务局、相关镇）

（五）针对165个村未按要求实现供水计量收费问题，建立问题台账，开展摸底调查，制定《密云区关于进一步加强农村供水收费工作实施方案》并印发各镇实施，压实属地责任，加快推进整改，计划于2025年底前全部完成。〔区水务局、各镇街（地区）〕

十五、水环境基础设施存在短板。区水务部门对水环境基础设施建设推进缓慢、管理维护不够，污水直排、散排、溢流等问题尚未解决。农村治污推进不力。密云区2019至2022年农村污水（供水）三年行动方案明确需治理198个村庄，截至2023年底上报仅完成80个。督察组随机抽查19个，发现7个治理任务完成不到位，其中，河南寨镇平头村仍有200余户生活污水直排；西田各庄镇新王庄村、署地村和青甸村共用的污水处理设施，2023年11月起停运，累计约2120吨生活污水直排雨水边沟，经检测，氨氮平均浓度达26.7毫克/升，超黑臭标准限值。随机对30座在用的农村污水处理设施取样检测，发现6座出水水质超标。

整改目标：加快推进农村污水（供水）治理工程施工进度，加强农村污水处理设施日常运维监管，确保正常运行，水质稳定达标。

完成时限：2025年12月底，长期坚持

责任单位：区水务局、区住房城乡建设委、区生态环境局、相关镇

整改措施：

（一）2024年12月底前完成198个村的污水（供水）治理工程。（区水务局、区住房城乡建设委、相关镇）

（二）将河南寨镇平头村200余户污水纳入该村污水处理站处理。停止西田各庄镇新王庄村、署地村和青甸村污水处理设施污水直排边沟的行为。加大对6座出水水质超标污水处理站的监测频次，督促运维单位恢复污水处理站正常运转，使出水水质稳定达标。（区水务局、相关镇）

（三）完善日常管理机制，对全区污水处理设施进行全覆盖检查，督促属地和运维单位加强对污水处理设施的保养和维护，确保农村污水处理设施正常运行，水质稳定达标。（区水务局、区生态环境局、相关镇）

十六、城镇水环境治理设施建设运行不到位。巨各庄镇污水处理厂2018年以来超负荷运行，污水长期溢流，经检测，氨氮、总磷浓度分别超水体功能标准的23.4倍、9.4倍。十里堡镇5个村的生活污水存在直排情况。

整改目标：推进污水收集基础设施建设，强化对污水管网日常运行监管，确保污水处理设施稳定运行。

完成时限：2025年12月底，长期坚持

责任单位：区水务局、区住房城乡建设委、相关镇

整改措施：

（一）完成巨各庄镇污水处理厂污水管网和检查井结构检测，编制污水检查井和管网治理实施方案，2025年12月底前完成相关治理工作。（区水务局、巨各庄镇）

（二）2025年6月底完成密云区潮河（宁村新桥-大广高速桥）水质改善项目，确保巨各庄镇污水处理厂正常运行，水质稳定达标。（区水务局、巨各庄镇）

（三）2024年底完成十里堡镇5个村（河漕村、庄禾屯村、程家庄村、岭东村、靳各寨村）生活污水治理工程，将生活污水收集至污水处理设施集中处理。（区水务局、区住房城乡建设委、十里堡镇）

（四）完善日常管理机制，对全区污水处理设施进行全覆盖检查，督促属地和运维单位加强对污水处理设施的保养和维护，确保农村污水处理设施正常运行，水质稳定达标。（区水务局、区生态环境局、相关镇）

十七、新城地区雨污管网建设还不完善，鼓楼街道长安小区等13个平房区及老旧小区雨污合流问题依然存在。

整改目标：持续完善密云新城地区市政雨污水管网，加强日常巡查、清掏等管理；完成鼓楼街道长安小区等13个平房区及老旧小区雨污合流问题整改任务。

完成时限：2026年12月底，长期坚持

责任单位：区城市管理委、区住房城乡建设委、区城管执法局、区生态环境局、果园街道、鼓楼街道、密云镇、檀营地区

整改措施：

（一）持续完善密云新城地区市政雨污水管网，按照国家城市更新工作要求，及时更新维修市政道路内老旧管线，及时消除隐患，确保排水通畅。（区城市管理委、区城管执法局、区生态环境局、果园街道、鼓楼街道、密云镇、檀营地区）

（二）加大巡查力度，针对城区重点路段进行针对性检查，发现问题立即上报，及时解决。对住宅小区接入市政管网的行为进行严格监管，发现存在私接、错接等行为进行制止，必要时移交执法部门处理。（区城市管理委、区城管执法局、区生态环境局、果园街道、鼓楼街道、密云镇、檀营地区）

（三）加强日常管理，对市政雨污水管网定期进行清掏，使用高压冲洗车、管道疏通机、内窥镜等专业设备进行养护和检测。汛期前后对雨水收集口进行全面清理清掏，避免杂物经管道进入河道，同时确保管道内畅通无阻，保障汛期雨水正常排出。（区城市管理委、区城管执法局、区生态环境局、果园街道、鼓楼街道、密云镇、檀营地区）

（四）开展城区住宅小区内雨污水管网、检查井等设施现状调查，对管网覆盖情况加大检查排查力度，对发现问题责令相关单位及时进行维修，确保设施正常运行，对发现存在私接、错接等行为进行处理。（区住房城乡建设委、区城管执法局、区生态环境局、果园街道、鼓楼街道、密云镇、檀营地区）

十八、污泥无害化处置厂未能发挥作用。密云区污泥无害化处置厂于2021年投入运行，但因原设计工艺系统无法正常使用，2021至2023年，全区4.6万吨污泥依靠外运焚烧处置，存在环境风险。

整改目标：优化污泥无害化处置厂处理工艺，尽早发挥污泥厂工程效益，使污泥得到有效处置，消除环境风险隐患。

完成时限：2025年12月底，长期坚持

责任单位：区水务局、区生态环境局

整改措施：

（一）根据密云区污泥处置实际，通过密云区污泥无害化处置厂技术改造项目实施方案。（区水务局）

（二）2025年底完成密云区污泥无害化处置厂技术改造工程，并投入运行。（区水务局）

（三）严格执行污泥运输电子“六联单”制度，加强对本区生活污水处理厂产生的污泥运输、处置过程监管。（区水务局、区生态环境局）

十九、工业企业管理治理水平不高。区经济和信息化部门统筹指导不足，区生态环境部门检查标准不高，有关属地网格化监管责任落实不到位。在河南寨镇、穆家峪镇、十里堡镇等7个镇的镇级聚集区内，发现17家企业存在废气治理不到位、油污遗撒等问题。中关村密云园管委会通过绿色诊断的企业中，3家治污工艺落后、治污设施未按要求维护。青特车桥、电科北方等8家企业挥发性有机物减排仍有提升空间。

整改目标：通过设备更新、技术改造等措施，有效提升污染治理水平。

完成时限：2025年6月底，长期坚持

责任单位：区经济和信息化局、区生态环境局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）责令17家镇级企业立即进行整改，并指导企业采取更新、更换设备等措施，有效提高污染治理水平。对3家治污工艺落后的园区企业要求加装活性炭等工艺。〔区经济和信息化局、区生态环境局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（二）加大对工业园区、镇级园区内企业指导力度，开展绿色诊断和市级绿色制造单位建设工作。〔区经济和信息化局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（三）坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺。〔区经济和信息化局、各镇街（地区）〕

（四）梳理青特车桥、电科北方等8家企业源头替代、过程收集、末端治理以及环境日常管理存在的问题，提高挥发性有机物减排水平。2025年对符合条件的2家企业开展强制性清洁生产审核。加大对挥发性有机物排放企业的日常执法检查力度和违法处罚力度。〔区生态环境局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

二十、在西田各庄镇、河南寨镇、密云镇、不老屯镇等地的闲置厂房、大院内，发现9家从事机加工、露天喷漆切割等的小企业作坊，无任何污染防治设施。

整改目标：加大对闲置厂房、大院巡查力度，消除监管盲区，实现无证无照无污染治理设施小企业依法动态清零。

完成时限：2025年6月底，长期坚持

责任单位：区生态环境局、各镇街（地区）

整改措施：

（一）加大对闲置厂房、大院的日常巡查检查力度，针对发现违规生产行为的小企业、作坊做到动态清零。〔各镇街（地区）〕

（二）开展对机加工、露天喷漆切割等违规操作的专项执法检查工作。（区生态环境局）

二十一、机动车综合治理差距大。密云区移动源带来的大气污染问题不容忽视。重型柴油车监督执法不到位。每日约4000辆重型柴油车从密云区进京，墙子路综合检查站存在工作人员擅自脱岗现象，重型柴油车尾气检测工作未有效落实。由于主要道路重型柴油车行驶密集，部分车辆违规改装、超载运输砂石料，造成车辆尾气排放量大，伴随扬尘问题。

整改目标：提高机动车综合治理水平，加强进京路口重型柴油汽车尾气检测工作，加大检查力度，有效防止机动车污染。

整改时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区交通局、区生态环境局、区公安分局、区公安分局交通支队、北京市交通运输综合执法总队十支队密云执法队

整改措施：

（一）细化人员管理，严格落实值班值守制度。加大进京综合检查站重型柴油车联合执法检查力度。（区交通局、区生态环境局、区公安分局）

（二）强化流动检查，严厉查处擅自改装已取得道路证件的车辆及未采取有效措施防止货物扬撒、脱落的违法行为。（区交通局、区公安分局交通支队、北京市交通运输综合执法总队十支队密云执法队）

（三）每月检查、调度工作落实情况。发挥纪检派驻组作用，每季度对各进京综合检查站工作进行检查督导。（区交通局、区生态环境局）

（四）对用车大户使用的重型柴油车，开展入户执法检查；在重点道路，对上路行驶的重型柴油车开展联合执法检查；增设遥感监测点位，对过境重型柴油车开展遥感监测。（区生态环境局、区交通局、区公安分局交通支队、北京市交通运输综合执法总队十支队密云执法队）

二十二、一些企业还存在雇佣社会人员尾随执法检查人员，为违规运输砂石作业通风报信的情况。

整改目标：加大打击力度，营造良好执法环境。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区公安分局

整改措施：

（一）每年至少开展1次专项行动，严厉打击企业雇佣社会人员尾随执法检查人员，为违规运输砂石作业通风报信的违法行为，将涉嫌违法犯罪的及时移送司法机关。（区公安分局）

（二）每年至少开展1次对辖区运输企业负责人的法制教育，确保规范作业，进一步推动生态环保领域作风建设持续向好。（区公安分局）

二十三、区交通管理部门、公安部门、交通运输执法部门和相关属地，联动协作机制欠缺、打击震慑不足，重型柴油车污染问题得不到有效解决。

整改目标：重型柴油车污染问题得到有效抑制。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区交通局、区公安分局、北京市交通运输综合执法总队十支队密云执法队、区生态环境局、各镇街（地区）

整改措施：

（一）建立联席会议制度，定期召集相关单位共同研究解决工作中存在的各类问题。〔区交通局、区公安分局、北京市交通运输综合执法总队十支队密云执法队、区生态环境局、各镇街（地区）〕

（二）完善联合执法机制，每月至少开展1次联合执法行动，按要求对各类违法行为给予联处联罚。〔区交通局、区公安分局、北京市交通运输综合执法总队十支队密云执法队、区生态环境局、各镇街（地区）〕

二十四、非道路移动机械存在超标排放，区内部分非道路移动机械未按要求编码登记，存在冒黑烟、私开旁路现象。对再生资源回收大院、工业企业的14台机械进行尾气检测，3台超标。

整改目标：严格监管非道路移动机械登记和排放，督促达标排放。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区生态环境局、区住房城乡建设委、市交通委密云公路分局、区城市管理委、区水务局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

- 对冒黑烟、烟度超标、私开旁路、未进行编码登记的非道路移动机械督促整改，立案处罚。（区生态环境局）

- 加大日常巡查力度，按照年度检查计划开展执法检查。（区生态环境局）

- 建立联席工作制度，每半年召开联席工作会议，通报非道路移动机械工作开展情况。〔区生态环境局、区住房城乡建设委、市交通委密云公路分局、区城市管理委、区水务局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

二十五、违规加油情况时有发生，在十里堡镇、高岭镇、穆家峪镇等地，发现8处私设撬装加油站、违规加油罐（车）情况，油品质量难以保证。

整改目标：严厉打击“黑加油站”、违规加油罐（车），营造良好油品市场。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区公安分局、区商务局、区应急管理局、区市场监管局、各镇街（地区）

整改措施：

（一）对十里堡镇、高岭镇、穆家峪镇等地发现的8处存在私设撬装加油站、违规加油罐（车）情况进行现场核实，对存在油品的罐（车）油品进行扣押，并开展立案调查。（区公安分局、区商务局、区应急管理局、区市场监管局、相关镇）

（二）组织各派出所通过110警情摸排和暗访，对全区加大摸排力度，发现疑似黑加油车（罐），立即开展打击工作，严厉查处打击黑加油车（罐）、黑加油站的经营行为。〔区公安分局、各镇街（地区）〕

二十六、施工扬尘综合治理不到位。区住房城乡建设部门未能有效发挥牵头抓总作用，相关责任单位行业监管不够。抽查21处房建、市政、水务等工地，9处扬尘管控措施落实不到位。其中，十里堡镇王各庄棚改项目无洗轮设备便进行土石方作业；西田各庄镇亲子乐园项目无任何抑尘措施，扬尘问题严重。

整改目标：加大监管力度，确保建设工程绿色施工及扬尘治理各项措施落实到位。

完成时限：2025年6月底，长期坚持

责任单位：区住房城乡建设委、区城市管理委、区农业农村局、区生态环境局、区园林绿化局、区水务局、区交通局、区城管执法局、区园林绿化中心、市交通委密云公路分局、各镇街（地区）

整改措施：

（一）对9处扬尘管控措施落实不到位的点位开展联合检查并立案调查。（区住房城乡建设委、区水务局、巨各庄镇、太师屯镇、石城镇、溪翁庄镇、十里堡镇、西田各庄镇、新城子镇、穆家峪镇）

（二）建立在施工程行业监管台账，动态更新，做到底数清、情况明。〔区住房城乡建设委、区城市管理委、区农业农村局、区生态环境局、区园林绿化局、区水务局、区交通局、区城管执法局、区园林绿化中心、市交通委密云公路分局、各镇街（地区）〕

（三）制定施工扬尘管控精细化管理方案，明确行业管理职责和属地管理责任。明确治理标准，加强量化管控。完善联席工作制度，每半年召开1次联席会议，通报工作开展情况，全面提升施工现场精细化管理水平。〔区住房城乡建设委、区城市管理委、区农业农村局、区生态环境局、区园林绿化局、区水务局、区交通局、区城管执法局、区园林绿化中心、市交通委密云公路分局、各镇街（地区）〕

（四）强化日常监督检查力度，行业部门依据各自职责开展本行业工地扬尘管控检查，每季度开展不少于1次的建筑工地绿色施工联合检查，及时移交违法行为线索，加大施工扬尘类大气污染问题执法力度，实施联合惩戒。〔区住房城乡建设委、区城市管理委、区农业农村局、区生态环境局、区园林绿化局、区水务局、区交通局、区城管执法局、区园林绿化中心、市交通委密云公路分局、各镇街（地区）〕

（五）对全区规模以上符合安装要求的项目全面推行视频监控系统，逐步实现各类施工工地视频监控系统全覆盖，充分利用远程监控手段，加大对各工地的非现场监督。〔区住房城乡建设委、区城市管理委、区农业农村局、区生态环境局、区园林绿化局、区水务局、区交通局、区城管执法局、区园林绿化中心、市交通委密云公路分局、各镇街（地区）〕

二十七、部分道路扬尘问题突出。十里堡镇Y657道路长期无人清扫，两侧积尘明显，2024年2月尘负荷排名全市倒数第四。101国道古北口段、荆平路、Y605等道路存在遗撒严重、积尘较厚等问题，车辆行驶黄土漫天。

整改目标：加大道路清扫保洁力度，强化日常巡查检查，加大遗撒处罚力度，有效降低道路尘负荷。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区委生态文明委办公室、区城市管理委、市交通委密云公路分局、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

- 强化新城建成区道路清扫保洁作业。按照清扫保洁要求，加大新城建成区道路清扫保洁力度，进一步提升道路清扫保洁水平。（区城市管理委）

（二）加大县级以上普通公路清扫保洁力度。按照《普通公路清扫保洁与作业要求指南（试行）》的标准，组织做好管辖的县级以上普通公路清扫保洁工作。（市交通委密云公路分局）

- （三）强化平原地区道路尘负荷数据监测，以及市级问题线索推送情况的成果运用，定期通报尘负荷高值道路，督促责任单位整改。加大重点乡镇道路清扫保洁力度。组织人员开展道路清扫冲刷、洒水湿化等工作。〔各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（四）严厉打击运输车辆物料苫盖不严、车辆带泥上路、泄露遗撒等违法行为，加大处罚力度，形成扬尘执法高压态势。城管执法部门指导属地开展专项执法行动。〔各镇街（地区）、中关村密云园管委会、区城管执法局〕

二十八、涉及美丽乡村建设工程的多个部门工作衔接不畅，部分村内道路不能及时硬化，扬尘问题突出，村民反映强烈。

整改目标：加强协调统筹，规范施工管理，减少环境污染。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区农业农村局、区水务局、各相关镇

整改措施：

（一）严格遵守扬尘管控要求，在施工过程中督促施工企业加强施工管控和现场管理，做好防尘工作，避免影响群众正常出行。（区农业农村局、区水务局、各相关镇）

（二）紧密沟通，做好工作衔接，及时掌握工程建设进展情况，对已完工的地下工程立即组织验收，确保道路工程及时进场施工。（区农业农村局、区水务局、各相关镇）

二十九、非正规停车场扬尘缺乏管控。在密云镇、十里堡镇、西田各庄镇、河南寨镇、穆家峪镇发现23处非正规重型柴油车停车场场区未硬化，车辆经过时尘土飞扬。区交通部门对非正规停车场监管不到位，相关属地日常巡查不到位。

整改目标：加大管理力度，最大限度防止扬尘污染。

完成时限：2025年6月底，长期坚持

责任单位：区交通局、区城市管理委、市规划自然资源委密云分局、区园林绿化局、区市场监管局、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）对23处非正规重型柴油车停车场，开展清理整治工作，按照地块性质恢复土地原貌。建立非正规重型柴油车停车场台账并动态更新。（区交通局、区城市管理委、市规划自然资源委密云分局、区园林绿化局、区市场监管局、区城管执法局、密云镇、十里堡镇、西田各庄镇、河南寨镇、穆家峪镇）

（二）定期召开联席会，每月至少开展1次巡查检查，防止问题反弹，避免同类问题发生。〔区交通局、区城市管理委、市规划自然资源委密云分局、区园林绿化局、区市场监管局、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

三十、危险废物管理薄弱。密云区危险废物管理不严，区生态环境部门统筹管理不足，相关部门行业管理薄弱，危险废物带来的环境风险不容忽视。位于河南寨的磊生鑫建筑公司违规储存20余吨废机油多年，环境风险较大。

整改目标：加大对危险废物的统筹管理和监督执法力度，压实产废单位主体责任，保障辖区生态环境安全。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区生态环境局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）强化危险废物统筹管理，开展危险废物规范化环境管理评估，对发现的问题建立台账、分类施策，及时整改。〔区生态环境局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（二）对自行处置危险废物的产废单位开展专项整治，有效防控危险废物产生的环境风险。〔区生态环境局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（三）对北京磊生鑫建筑有限公司违规储存废机油问题，责令该企业进行整改，依法依规对废机油进行处置，并立案处罚。（区生态环境局）

（四）制定危废执法工作方案，通过日常执法、双随机抽查等形式，加大对产废单位的日常监管力度，严厉打击环境违法行为。（区生态环境局）

三十一、再生资源回收行业管理存在盲点。对区内再生资源回收场所抽查22家，发现7家违规接收废机油桶、机滤等危险废物或医疗废物，其中，位于密云镇的卓远宏越公司违规拆解家电、违规处置废铅酸蓄电池，存在环境和安全隐患；位于巨各庄镇的伯杨科技中心违规堆存危险废物约50公斤，污水及油泥残渣混合物约30吨。

整改目标：强化日常监督管理，确保再生资源回收行业规范运行。

完成时限：2025年12月底，长期坚持

责任单位：区城市管理委、区生态环境局、区卫生健康委、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）对7家再生资源回收场所违规接收废机油桶、机滤等危险废物或医疗废物问题，移交相关部门处理，并将现场的危险废物或医疗废物交由有资质的企业回收处理。对卓远宏越公司违规拆解家电、违规处置废铅酸蓄电池问题，责令企业严格按照经营范围开展经营性活动，严禁违规拆解和处置。对伯杨科技中心违规堆存危险废物、污水及油泥残渣混合物问题，责令企业将其交由有资质的企业回收处理。〔区城市管理委、区生态环境局、区卫生健康委、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（二）对区内再生资源回收行业进行摸排，全面梳理再生资源回收场所，建立管理台账，并动态更新。〔区城市管理委、区生态环境局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（三）每季度至少开展1次检查，加大对再生资源回收场所的监管力度，确保规范安全运营。每半年至少开展1次联合检查，对不符合安全生产、消防、环境保护、市容环境等要求的及时取缔关停。〔区城市管理委、区生态环境局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

三十二、汽修行业管理不规范。抽查台账内汽修企业17家，其中9家存在危险废物转移手续不健全、出入库台账不一致等问题。15家无资质汽修企业，普遍存在危险废物贮存转运不规范、废机油遗撒等现象。

整改目标：加强行业监督管理，落实问题整改，切实提升全区汽修行业管理水平。

完成时限：2025年6月底，长期坚持

责任单位：区交通局、区生态环境局、区市场监管局、区公安分局、区城管执法局、各镇街（地区）

整改措施：

（一）摸清辖区内汽修企业底数，建立汽修企业监管台账，制定《密云区汽修行业生态环保督察问题专项整治方案》。（区交通局）

（二）加大辖区“黑汽修”监管力度，将“黑汽修”危险废物治理工作纳入常态化监管，对15家“黑汽修”现场核实，并立案调查。对9家存在危险废物转移手续不健全、出入库台账不一致等问题的企业入户核查，对违法行为按要求立行立改。〔区交通局、区生态环境局、区市场监管局、区公安分局、区城管执法局、各镇街（地区）〕

（三）强化汽修行业污染日常检查，制定全区汽修行业统一规范的“危险废物处置台账”。利用6+4综合监管平台和“双随机一公开”系统，每月随机抽查汽修企业不少于10家，对一类汽修企业每年全覆盖入户检查。（区交通局）

（四）加强部门沟通配合，建立信息互通机制，每半年组织1次会商，定期进行信息交流。（区交通局、区生态环境局）

三十三、生活垃圾管理还有不足。区内6座在用的生活垃圾转运站中，4座存在渗滤液遗撒、无渗滤液转运记录、生活垃圾露天堆放等问题。其中，十里堡镇转运站堆积生活垃圾约200方，地面无任何防渗措施。另外，在穆家峪镇、太师屯镇、檀营地区等10个镇发现22处生活垃圾随意倾倒问题；对鼓楼街道、檀营地区等5个街道（乡镇）的24家餐饮企业随机抽查，发现9家无餐厨垃圾转运合同或合同过期。鼓楼街道4家餐饮企业油烟净化器清洗不及时。

整改目标：加强规范化管理，确保生活垃圾转运设施规范运行，生活垃圾规范处置。加大对餐饮行业的监管力度，降低餐饮油烟污染风险。

完成时限：2025年12月底，长期坚持

责任单位：区城市管理委、区生态环境局、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）及时规范4座生活垃圾转运站渗滤液转运记录。规范管理十里堡镇生活垃圾转运站，及时完善设施，做好防渗处理。及时落实22处生活垃圾随意倾倒点位的垃圾清运工作，并予以规范处置。责令9家无餐厨垃圾转运合同或合同过期的企业与有资质的清运公司签订合同。〔区城市管理委、区生态环境局、区城管执法局、相关镇街（地区）〕

（二）全面摸排生活垃圾收集、转运、处理设施运行与管理情况。建立生活垃圾随意倾倒、无餐厨垃圾转运合同或合同过期问题台账。〔区城市管理委、区生态环境局、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（三）对区内生活垃圾转运站进行排查，加强现场作业环节管理，确保生活垃圾转运闭环与规范运行。对生活垃圾随意倾倒问题，及时做好清理整治工作。对无餐厨垃圾转运合同或合同过期问题，加强检查整改。〔区城市管理委、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（四）结合垃圾分类检查考核，及时发现存在的问题，加大执法处罚力度，确保各类设施规范运行，垃圾分类各环节闭环管理。〔区城市管理委、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（五）对4家油烟净化器清洗不及时的餐饮企业进行整改。加大餐饮企业的执法检查力度，对餐饮企业油烟净化设施不正常使用、未定期清洗油烟净化设施、清洗记录造假等违法问题立案查处。〔区生态环境局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

三十四、密云水库保护区及区、镇、村级饮用水水源地保护区内，还存在风险源。红门川市级湿地公园未依法规范管理，功能分区和管理边界尚不明确，存在垃圾站房、堆料、鱼塘等多处侵占湿地问题。

整改目标：严厉打击饮用水水源地保护区内涉水涉环境违法行为；对红门川市级湿地公园现存违规问题完成清理整治工作，完成湿地公园勘界立标，建立长效管护机制。

完成时限：2025年12月底，长期坚持

责任单位：区委生态文明委办公室、密云水库综合执法大队、区水务局、区城管执法局、区园林绿化局、市规划自然资源委密云分局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）对密云水库一级保护区风险源进一步排查，加大执法检查力度，严厉打击涉水涉环境违法行为。（密云水库综合执法大队、相关镇）

（二）根据有关要求，对饮用水源保护区风险源开展整治，在保护区划定前已经存在的企业加强监督执法检查，严厉打击违法排污行为；按照饮用水源保护区管理要求，严把审批关，严禁排放污染物的建设项目落地。（区委生态文明委办公室、区水务局、区城管执法局、相关镇街）

（三）加强河长制落实，对饮用水源保护区内的风险源开展摸底排查，强化联动机制，确保发现问题及时整改。〔区水务局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会〕

（四）对红门川湿地公园内堆料及时清理整治。2024年11月底完成红门川湿地公园总体规划修编工作，报送市级部门审批；待取得批复意见后，计划于2025年6月底前依据新规划完成勘界立标工作。2025年12月底前建立健全管护机制，明确管理职责，加大巡查执法检查力度，完善湿地公园的保护和管理工作。（区园林绿化局、市规划自然资源委密云分局、巨各庄镇、穆家峪镇）

三十五、巨各庄镇水峪村、穆家峪镇郎家坟村存在使用劣质散煤情况。鼓楼街道沙河村、密云镇季庄村等已完成清洁能源改造的区域存在燃煤复烧情况。

整改目标：加强宣传引导，杜绝燃煤复烧；严厉查处劣质燃煤使用，降低劣质燃煤污染风险。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区农业农村局、区委生态文明委办公室、区市场监管局、区城管执法局、各镇街（地区）、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）取暖季期间，对已实施“煤改清洁能源”的村加强宣传引导，引导群众使用清洁能源取暖，不再使用燃煤取暖。每月进行巡查检查，发现问题及时处理。〔区农业农村局、区委生态文明委办公室、各镇街（地区）〕

（二）加大对劣质燃煤的排查、清理，持续巩固清洁取暖工作的成效。〔区委生态文明委办公室、区市场监管局、区城管执法局、各镇街（地区）〕

三十六、区内3家畜禽养殖场的粪污还田不规范、处置不到位。

整改目标：引导养殖场对畜禽养殖粪污无害化处置。提高粪污资源化利用水平，确保生态环境安全。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区农业农村局、区生态环境局、相关镇、中关村密云园管委会

整改措施：

（一）规范3家畜禽养殖场粪污还田规程，及时将粪肥、废弃物进行收集处理，消除污染环境的风险。（区农业农村局、区生态环境局、东邵渠镇、十里堡镇、河南寨镇）

（二）加大养殖场粪肥规范还田宣传力度，开展联合检查，增强生态环境保护意识。（区农业农村局、区生态环境局、相关镇、中关村密云园管委会）

附件2

北京市生态环境保护督察反馈问题

问责工作方案

2024年10月11日，市生态文明委环保督察小组办公室向我区移交了生态环境保护督察责任追究问题，要求我区认真调查，分清责任，依规依纪依法进行处理。根据市纪委市监委部署要求和区委工作安排，为认真做好生态环境保护督察移交问题问责工作，现制定工作方案如下。

一、组织领导

对生态环境保护督察移交问题问责工作在区纪委常委会领导下组织实施。分管副书记牵头抓总，抓好分管范围内涉及问责问题的工作统筹，定期调度核查情况，及时向区纪委主要领导汇报工作进展。分管常委加强指挥指导，全程督导调度，协调解决具体问题。党风政风监督室综合统筹北京市生态环境保护督察反馈问题问责工作，负责制定方案、督促落实、情况汇总等工作。相关纪检监察室负责组织开展问责调查工作。

二、任务分工

- （一）关于“违法违规开采破坏生态环境”问题

- 牵头部门：第一纪检监察室

工作任务：第一纪检监察室负责将市规划自然资源委密云分局监管不到位、失职失责问题相关案卷材料按市纪委市监委要求移送给驻市规自委纪检监察组，积极协助做好相关工作；第三纪检监察室负责对高岭镇巡查走过场、工作流于形式，履职不力问题进行调查核实；第十二纪检监察室负责对巨各庄镇巡查走过场、工作流于形式，履职不力问题进行调查核实。

（二）关于“矿山生态修复推进严重滞后，部分矿区存在违规加工、销售砂石等行为”问题

- 牵头部门：第十一纪检监察室

工作任务：第十一纪检监察室负责对区国资委监督管理不力、履职不到位问题进行调查核实，对北京密云生态发展集团有限公司、北京檀城慧鑫公司有关问题进行调查核实。

（三）关于“建筑垃圾、堆料（土）场管理混乱，扬尘问题突出”问题

- 牵头部门：第三纪检监察室

工作任务：第三纪检监察室负责对区城市管理委统筹不力、行业监管缺失问题进行调查核实，对密云镇日常监管不力、巡查处置不到位问题进行调查核实；第十二纪检监察室负责对巨各庄镇日常监管不力、巡查处置不到位问题进行调查核实。

（四）关于“非法混凝土搅拌站清理整治不彻底，扬尘污染严重”问题

- 牵头部门：第一纪检监察室

工作任务：第一纪检监察室负责对区住房城乡建设委统筹组织不力，对非法混凝土搅拌站清理整治不到位问题进行调查核实。

三、工作机制

（一）统筹协调机制。承担牵头职能的纪检监察室强化工作统筹，加强协作配合，协调做好核查工作。对涉及核查单位、人员、职责等交叉的，认真分析研判，统一组织开展调查核实。严格工作标准，对相关纪检监察室的问责核查情况进行综合审核把关，做到问责标准统一规范。相关纪检监察室按照牵头部室工作安排，积极配合，及时组织开展调查核查工作。

（二）台账管理机制。承担牵头职能的纪检监察室根据调查核查情况，建立问责工作台账（详见附件），列明工作进展、责任认定以及处置建议等内容，动态更新管理，并于每周五16：00前向党风政风监督室报送。

（三）工作报告机制。调查核实过程中发现的其他问题，及时报区纪委区监委主要领导，按有关规定予以处置。问责调查结束后，相关纪检监察室要将问责核查情况及时形成报告，报牵头的纪检监察室审核把关。牵头的纪检监察室要汇总本室牵头的调查核查情况，形成总体问责核查报告报党风政风监督室。按照市纪委市监委工作要求，完成问责核查、提出初步处置意见，并形成问责核查报告及时报市纪委市监委，后续按要求做好相关工作。

四、工作要求

（一）提高政治站位。立足密云生态涵养区、首都最重要的水源保护地的功能定位，深刻认识到做好北京市生态环境保护督察反馈问题整改工作的重要意义，对督察发现的重要生态环境问题及其失职失责情况，认真组织开展调查核实，精准精细厘清责任，严肃进行处理。

（二）精准规范问责。坚持依规依纪、实事求是，坚持权责一致、错责相当，认真梳理责任链条，划分责任范围，准确界定问责对象。各纪检监察室在承担的问责调查过程中，发现非本室联系单位的问题，一并组织开展核查，并对相关人员提出处理处分建议。正确运用“四种形态”，落细落实“三个区分开来”，规范、慎重、准确开展问责，以精准问责促进责任落实。

（三）加强协作配合。要用好片区协作机制，统筹室组地人员力量，形成工作合力。相关纪检监察室要密切协作配合，加强沟通联系，在职责范围内分工协作，对调查取证、谈话核实等有关信息及时互通，提高工作质效，按时高质高效完成问责工作。

附件：密云区北京市生态环境保护督察问责工作台账

附件

密云区北京市生态环境保护督察问责工作台账

| 序号 | 问责问题 | 责任部室 | 核查进展情况 | 责任认定 | 处置建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违法违规开采破坏生态环境 |  |  |  |  |
| 2 | 矿山生态修复推进严重滞后，部分矿区存在违规加工、销售砂石等行为 |  |  |  |  |
| 3 | 建筑垃圾、堆料（土）场管理混乱，扬尘问题突出 |  |  |  |  |
| 4 | 非法混凝土搅拌站清理整治不彻底,扬尘污染严重 |  |  |  |  |

注：1.核查进展情况应简要总结累计核查情况，限300字以内；
    2.处置建议要列明拟问责对象的姓名、职务等基本信息，以及问责处置建议。

中共北京市密云区委办公室                2024年12月10日印发